## Slide 1
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/25 01/31 01/27
01/20 01/11 01/05
- [CCS] 필수 결재선에 회계팀 또는 프로젝트원가 회 계팀으로 쿼리 수정 후 운영서버 배포 - [LOPAS] 해상이관오더관리 배치 재실행 오류 – 개발서버에서는 오류가 나지 않고 운영에만 오류 가 나서 확인 필요 - [FLBIZ]인수인계 및 개발 환경 세팅, 접근 권한 신청
CCS /LOPAS /FLBIZ 권지수
CCS /LOPAS /FLBIZ 권지수
- [LOPAS] PDF파일 업로드 오류 - [LOPAS] 해상이관오더관리 배치 재실행 오류 – 개발서버에서는 오류가 나지 않고 운영에만 오류 가 나서 확인 필요 - [CCS] 인수인계 및 개발 환경 세팅, 접근 권한 신청 - [CCS] ITSM-89567 - '23.1월 제품출하팀 항무방 재파트 월례회비 비용 정산 완료된 서류 삭제 (네 트워크 오류로 추정) - [CCS] 필수 결재선에 회계팀 또는 프로젝트원가 회 계팀으로 쿼리 수정 후 운영서버 배포 - [FLBIZ]인수인계 및 개발 환경 세팅, 접근 권한 신청
01/20 01/31 01/17 01/17 01/25 01/27
100% 10% 100% 100% 50% 30%
01/17 01/11 12/23 01/16 01/20 01/05
01/31 01/31 01/31 01/31
01/06 01/06 01/12 01/12
- [OSPM] 첨부파일 업로드 공통 모듈 유지보수 및 개선 작업 - [OSPM] DCS/ESD 계정등록/변경/삭제 신청서 전산 화 방안(OSPM) 유지보수 - [E-Approval] 장비사용 확인서 변경 요청 - [OSPM] 장비사용 확인서 변경 요청
OSPM /E-Approval 김구
OSPM /E-Approval 김구
- [E-Approval] 완료처리 문서에 대한 환원 요청 - 계약검토회신서 - [E-Approval] 비용 예산 초과사용 승인신청서 협조 동일 결재자 관련 이슈 - [E-Approval] 장비사용 확인서 수정 요청 - [OSPM] 작업계획 신청서 전자결재 연동 실패 시 롤 백 로직 추가 요청
01/18 01/18 01/31 01/17
01/18 01/18 50% 01/17
01/18 01/18 01/11 01/27
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS /ePSMS 김상훈
OAS /ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] SSO 연동
12/31 12/31 12/31 02/28
50% 50% 50% 50%
08/15 11/28 11/28 01/09
7

## Slide 2
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 [보류]
06/13 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동 결재선 수정
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] CO220400371 단가계약건 계약상태 수정 - [e-Pro] PR 금액 변경 요청 (PR No. 10405747, Offsite Facility Improvement for Feedstock Import EPC 용역) - [e-Pro] CI Sign물 단가계약 자재번호 변경 요청 - [e-Pro] 계약서 (계약번호 CTR221200009)의 오타 수정
01/20 01/19 01/20 01/16 01/17
01/20 01/19 01/20 01/16 01/17
01/16 01/19 01/20 01/16 01/17
01/27 02/05 02/15 01/31
01/26 01/26 01/26 01/26
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] 자동 배포 진행(GCMS) - [ATSS] 거리 데이터 쿼리 수정 개발 - [mobile] G/W CP 도메인 변경
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
- [ASM] ITSM-89263 재배포 - [ASM] ITSM-88844 변경완료 - [ASM] ITSM-88361 변경승인자 변경 - [ASM] ITSM-86313 재배포 - [ASM] ITSM-89623 삭제 - [ASM] ITSM-89678 작업완료 - [ASM] ITSM-86313 재배포 - [ASM] ITSM-89250 작업유형 변경 및 데이터 작업 서 삭제 - [ASM] ITSM-89252 작업유형 변경 및 데이터 작업 서 삭제 - [ASM] 자동 배포 반영 시스템 배포 계정 작성 - [ASM] 기준정보(Interlock) 수정 - [ASM] ITSM-89786 서비스 요청서 삭제 - [ASM] ITSM-80032 스텝 변경 - [ASM] GCMS 자동 배포 개발 - [ATSS] ATSS 영업그룹관리 데이터 변경 - [ATSS] ATSS 영천저유소 제외 개선 개발 - [mobile] CP 도메인 변경 개선 개발 - [mobile] 주가 도메인 변경 개선 개발
01/16 01/17 01/17 01/18 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/20 01/20 01/20 02/05 01/17 01/18 01/31 01/20
01/16 01/17 01/17 01/18 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/20 01/20 01/20 20% 01/17 01/18 01/31 01/20
01/16 01/17 01/17 01/18 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/20 01/20 01/20 01/16 01/16 01/17 01/16 01/18
8

## Slide 3
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 01/31 01/31 01/31 01/31 [보류]
10/18 01/02 01/02 01/02 01/20 02/07
- [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구 매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발 - [E-Approval] 엔지니어 특근계획서 전산화 - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청 - [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 전자 결재 새문서 - 공장 - 37. Defect Elimination 기술 검토 요청서 관련 수정 요청 - 임원정렬순서 조건 추가에 따른 기능 개발
E-Approval /TPMS 배영식
E-Approval /TPMS 배영식
- [E-Approval] [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구 매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발 - [E-Approval] 엔지니어 특근계획서 전산화 - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청 - [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 전자 결재 새문서 - 공장 - 37. Defect Elimination 기술 검토 요청서 관련 수정 요청
12/30 01/31 01/31 01/31 01/31
90% 90% 30% 10% 30%
10/18 01/02 01/02 01/02 01/20
06/30 01/31 01/31
12/08 12/28 01/05
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 임시저장(작성중인) 문서 데이터를 시행교육과정관리 데이터에 비 활성화 요청 외
LMS /ERS /ERM 순현국
LMS /ERS /ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처 리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 임시저장(작성중인) 문서 데이터를 시행교육과정관리 데이터에 비 활성화 요청 외 - [ERS] SOM-1-121,SOM-1-141,SOM-1-131 결재선 오류로 기존대로 원복 요청 - [LMS] ODA/TDA신청시 신청 제한 확인 및 수정처리 - [ERS] ERS_CP 연계 개정 오류 확인 및 재처리 - [ERS]카테고리 변경으로 ROOT 값 수정
06/30 01/31 01/31 01/16 01/17 01/18 01/18
30% 70% 90% 01/16 01/17 01/18 01/18
12/08 12/28 01/05 01/16 01/17 01/18 01/18
9

## Slide 4
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 01/31 02/16 01/31
12/02 01/19 01/16 01/13 12/12
- [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판 매현황) - [GCMS] 지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [GCMS] 판매등록 전자결재내역가져오기 데이터 검증 로직 추가 개발 요청 - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판 매현황) - [GCMS] 지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [GCMS] 판매등록 전자결재내역가져오기 데이터 검증 로직 추가 개발 요청 - [GCMS] 판매등록 데이터 수정 요청 (4건) - [GCMS] 고객사 코드 데이터 수정 요청 - [GCMS] 자동 배포 관련 인터뷰 - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [WMS] 입고예정 대상 자재 중 “M7” 유형의 자제에 대한 인터페이스 예외처리 - [WMS] 자동통제 관련 미회신 증빙 및 Update test 수행을 위한 추가 자료 요청 - [EWS] hedge 대상 외화 구매 채무 내역 확인 요청 - [EWS] SAP DS 배치 오류 확인 (ORA-12638) - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육
[보류] [보류] 01/31 01/19 01/17 01/17 02/16 01/19 01/16 01/19 01/19 01/31
[보류] [보류] 60% 01/19 01/17 01/17 30% 01/19 01/16 01/19 01/19 60%
12/02 01/19 01/16 01/19 01/17 01/17 01/13 01/11 01/16 01/19 01/18 12/12
01/27 [보류] 01/31
01/11 12/29 12/29
- [RMS] DB 테이블 세부화 및 변경 (정규화 작업 진행 후 시스템 적용) + RMS-테이블정의서 토대로 진행 - [RMS] 1차 테스트 (피드백 수렴 / 에러 처리) - [RMS] 시스템 매뉴얼 제작 (사용자, pl, 관리자)
이지은
이지은
- [RMS] DB 테이블 세부화 및 변경 (정규화 작업 진행 후 시스템 적용) + RMS-테이블정의서 토대로 진행 - [RMS] 1차 테스트 (피드백 수렴 / 에러 처리) - [RMS] 시스템 매뉴얼 제작 (사용자, pl, 관리자)
01/20 [보류] 01/31
01/20 [보류] 20%
01/11 12/29 12/29
10

## Slide 5
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/27 01/27 01/29
01/25 01/25 01/28
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대. - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 - [e-Pro] 차세대 오픈관련하여 28(토) 출근, 29(일) 재택-원격지원
e-Pro /CES /PPMS 전광호
e-Pro /CES /PPMS 전광호
e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업 ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀 - 요청자의 요청으로 보류 - [e-Pro] TSM-89555 PR금액 변경작업. - [e-Pro] 액티비티 작업구분 수정 작업(요청자 : 최병원 책임 (메일) -SR 없음. - [e-Pro] ITSM-89593 견적의뢰 복수업체 선정방식 변경작업 - [e-ProI ITSM-89590 해당 발주의 계정지정범주 및 G/L계정 변경 작업. - [e-Pro ITSM-89676 해당 3차견적의뢰 진행건을 2차견적 마감 단계로 돌리는 작업 - [e-Pro] ITSM-89678 해당 품의 단가계약 자재번호 변경작업. - [e-Pro] ITSM-89731 PR 금액변경작업. - [e-Pro] 발주 비고란 자동문구 추가건에 대한 오류 원인 분석 , 오류 데이터 조치 , 소스 수정 완료 -> 엠로 전달. - [e-Pro] ITSM-89760 입찰업체 중처법 이행 근거 항목 변경작업. - [e-Pro] ITSM-89728 입찰업체 개인사업자에서 법인사업자로 변경. - [e-Pro] 예가산정 자재정보 변경작업 –SR 없음
01/20 [보류] 01/17 01/17 01/17 01/17 01/18 01/18 01/19 01/19 01/19 01/20 01/20
01/20 70% 01/17 01/17 01/17 01/17 01/18 01/18 01/19 01/19 01/19 01/20 01/20
01/16 09/15 01/17 01/17 01/17 01/17 01/18 01/18 01/19 01/19 01/19 01/20 01/20
11

## Slide 6
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 01/31 01/31 01/31 02/01 01/31 02/28 02/28 02/28 02/28 01/31 01/26
01/05 11/03 11/11 11/16 11/28 01/05 12/01 11/17 01/13 01/19 01/16 01/19
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI] E-PRO 예가변경전송 interface 개발 - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연 계 신규개발 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] HCM 엔지니어 특근계획서 전산화 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EAI] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 - [EAI] 알림톡 서버 이전에 따른 EAI서버 작업
CCS /EIS /EAI /LOPAS 황보람
CCS /EIS /EAI /LOPAS 황보람
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI] E-PRO 예가변경전송 interface 개발 - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] HCM 엔지니어 특근계획서 전산화 - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] 예외근무신청서_근무시간 특근발생
02/28 01/31 01/31 01/31 01/31 02/01 02/28 02/28 01/31
10% 90% 90% 90% 90% 90% 20% 50% 70%
01/05 11/03 11/11 11/16 01/05 11/28 12/01 01/19 01/16
01/30 01/30
10/07 01/16
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] CI시설지원 요청시 첨부기능 보완
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 - [BI/EDW] CAPEX 집행 현황 조회 화면 수정 요청 - [PRM] CI시설지원 요청시 첨부기능 보완 - [PRM] CI Sign물 단가계약 자재번호 변경 요청
01/30 01/30 01/30 01/30 01/20
89% 01/20 01/20 50% 01/20
10/07 11/18 01/06 01/16 01/16
12