## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/02 12/31 [보류] 12/02 12/31
11/28 06/02 06/24 11/21 08/10
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] 기본 브라우저 크롬 적용 대응 - [RPA] Daily report 운영 테스트 - [RPA] A11 179PC RPA 테스트
BC 박남신
BC 박남신
- [RPA] A11 외화송금 재수행 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 값 미호출 확인 - [RPA] A360 나프타 분기 자료 호출 코드 확인 - [RPA] A360 항공급유 실행 요청 - [RPA] A360 나프타 분기별 수입부과금 재수행 - [RPA] A360 항공급유 오류 확인 - [RPA] A11 사전점검 수기 발송 및 e-biz 대기시간 조정 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 무한로딩 및 값 미호출 확인 - [RPA] A360 항공급유 LJ 매크로 확인 - [RPA] A360 분기별 나프타 작업 미수행 확인 - [계정관리] 계정정보 확인 및 수정 - [RPA] A11 사전점검 수기 발송 및 209pc AA 재가동 - [RPA] A11 외화송금 재수행 - [계정관리] 계정정보 확인 및 수정 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 값 미호출 확인
11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
12/22 [보류]
12/28 12/28
- [E-BIZ] 거래처 정보화면 임원 별도처리 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화
e-Biz /계정관리 /FLBIZ 이여진
e-Biz /계정관리 /FLBIZ 이여진
- [E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 - [E-BIZ] 사후적립 통제기준 변경 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가
12/16 12/22 [보류]
12/02 12/13 [보류]
12/28 12/28 12/28
7