## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 12/30 12/09
06/13 10/07 11/18
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선 수정 - [e-Pro] 2019년 이후 기능 개선건 확인및 업데이트 일정 수립
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] RQ221100581 기술검토서 내 자료 교체 요청 - [e-Pro] RQ221100540(본사부장/팀리더 대리운전), RQ221100541(본사임원대리운전) 기술견적 교체 - [e-Pro] 품의번호(CO221100863) 납기 정정 요청
12/02 11/28 11/30 11/29
12/02 11/28 11/30 11/29
11/28 11/28 11/30 11/29
12/02 12/31 --- 12/02 12/31
11/28 06/02 06/24 11/21 08/10
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] 기본 브라우저 크롬 적용 대응 - [RPA] Daily report 운영 테스트 - [RPA] A11 179PC RPA 테스트
RPA /전자계약관리 /GCMS 박선미
RPA /전자계약관리 /GCMS 박선미
- [RPA] A11 외화송금 재수행 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 값 미호출 확인 - [RPA] A360 나프타 분기 자료 호출 코드 확인 - [RPA] A360 항공급유 실행 요청 - [RPA] A360 나프타 분기별 수입부과금 재수행 - [RPA] A360 항공급유 오류 확인 - [RPA] A11 사전점검 수기 발송 및 e-biz 대기시간 조정 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 무한로딩 및 값 미호출 확인 - [RPA] A360 항공급유 LJ 매크로 확인 - [RPA] A360 분기별 나프타 작업 미수행 확인 - [계정관리] 계정정보 확인 및 수정 - [RPA] A11 사전점검 수기 발송 및 209pc AA 재가동 - [RPA] A11 외화송금 재수행 - [계정관리] 계정정보 확인 및 수정 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 값 미호출 확인
11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11