## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/13 01/03
12/23 12/26
- [CCS] 인수인계 및 개발 환경 세팅, 접근 권한 신청 - [LOPAS] 배치 쿼리 운영 서버 배포 한 후 다음날 제대로 배치가 돌았는지 확인
CCS /LOPAS /Lube E-Biz 권지수
CCS /LOPAS /Lube E-Biz 권지수
- [LOPAS] 영천 저유소 매각 후, 기존 영천 저유소 조회 및 신규 대송 저유소로 데이터 조회 위한 DB오류 수정 - [LOPAS] 물류비 총 수송실적 조회 시 erp 데이터랑 조회 데이터가 맞지 않아 배치 쿼리 수정, 운영 서버에 파일 배포 - [LOPAS] 송유관 이관 오더 관리 데이터 조회 시 조회 데이터 UI 수정 - [LOPAS] 송유관 이관 오더 관리 배치로 들어오는 데이터 중 (-) 부호로 인한 값 수정 후 저장 오류
12/30 01/03 12/27 12/29
12/27 90% 12/27 12/29
12/23 12/26 12/27 12/27
01/31
11/17
- [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근 발생 기능 추가 요청
OSPM /E-Approval 김구
OSPM /E-Approval 김구
- [E-Approval] DCS/ESD 계정 등록/변경/삭제 신청서 전산화 방안 – 전자결재 양식 개발 - [OSPM] DCS/ESD 계정 등록/변경/삭제 신청서 전산화 방안 - [E-Approval] 중장비사용확인서 양식 개발 - [OSPM] 중장비사용확인서 전산화
12/31 12/31 12/31 12/31
12/29 12/29 12/29 12/29
11/15 11/15 04/18 04/18
12/23 01/30
10/07 11/18
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 ​
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
- [PRM] 영업시설물 지원 시스템 개발 - [PRM] 거래처 저유소 실 수송거리 측정 추가 보완​​ - [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 ​
12/30 12/30 12/23 01/30
12/30 12/29 80% 99%
10/12 10/25 10/07 11/18
7

## Slide 2
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 [보류]
06/13 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무​ - [e-Pro] ITSM-88350 안전보건/기술검토 결과서 내 첨부 추가 - [e-Pro] 발주 4501157545 보증서 첨부 에러 수정 - [e-Pro] 보증관리현황의 계약기간 오류 수정(2건) 요청 – 장시걸계장 - [e-Pro] 발주전송 안내- PO금액 오류에 따른 확인 요청
12/30 12/27 12/27 12/28 12/29
12/30 12/27 12/27 12/28 12/29
12/26 12/27 12/27 12/28 12/29
01/06 01/06
01/02 01/02
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 거리 데이터 쿼리 수정
ATSS /ASM /Mobile /ADMIN관리 박민우
ATSS /ASM /Mobile /ADMIN관리 박민우
- [ASM] ITSM-88133 변경완료 - [ASM] ITSM-88292 작업자 변경 - [ASM] ITSM-88236 서비스요청서 삭제 - [ASM] ITSM-88188 서비스요청서 삭제 - [ASM] ITSM-88351 변경완료 - [ASM] 변경 승인 권한 보유자 현황 작성 - [ASM] ITSM-88359 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-88361 취약점ㆍWSS 점검 - [ASM] ITSM-88272 취약점ㆍWSS 점검 - [ATSS] 거리 데이터 쿼리 수정 - [ATSS] 대전지사 ATSS 설치 - [ATSS] 라이선스 갱신 - [Mobile] 첨부파일 목록 스크롤 기능 추가
12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/27 12/27 12/28
12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/27 12/27 12/28
12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/27 12/27 12/27 12/27
8

## Slide 3
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/06 [보류] [보류] 01/06 01/06
01/02 06/02 11/29 08/10 12/14
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] Daily report 엑셀 다운 현상 원인분석​ - [RPA] A11 117PC RPA 테스트​ - [RPA] A11 #2-1 외화 지급 크롬 변경
RPA /전자계약관리 /GCMS 박선미
RPA /전자계약관리 /GCMS 박선미
- [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 - [RPA] A360 자격증명 확인 - [RPA] A11 #1 회계 지급 전날 메일 미발송 확인 - [RPA] 117pc, 209pc RPA 가동 파일 백업 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 - [RPA] A11 #1 회계 지급 작업 미처리 건 데이터 정리 - [RPA] 사전점검 수기 발송 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 - [RPA] A360 Daily Report 작업 요일 별 동기화 - [RPA] A11 #2-1 외화 지급 Chrome 변경 및 테스트 모니터링 - [RPA] 115pc RTDB 및 파일서버 접근권한 연장 요청 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 - [RPA] A11 #1 회계 지급 전날 비대상 건 확인 재수행 및 모니터링 - [RPA] A360 수출계획통보서 재수행
12/26 12/26 12/27 12/27 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/29 12/29
12/26 12/26 12/27 12/27 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/29 12/29
12/26 12/26 12/27 12/27 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/28 12/28 12/29 12/29 12/29
12/30 [보류] [보류]
10/18 06/08 02/07
- [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발​ ​ ​ - [E-Approval] 독신자 주거지원비 신청서 개발 - [E-Approval] 임원정렬순서 조건 추가에 따른 기능 개발
E-Approval /TPMS 배영식
E-Approval /TPMS 배영식
- [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발
12/30
90%
10/18
9

## Slide 4
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 01/06 01/20 01/20
12/08 12/23 12/28 12/26
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청​ - [ERS] 개발서버 SSL 적용 검토 및 테스트 - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청 - [LMS] LMS 시행교육과정 세부 데이터 CRUD 기능 개선
LMS /ERS /ERM 순현국
LMS /ERS /ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS] 개발서버 SSL 적용 검토 및 테스트 - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청 - [LMS] 법무팀 교육예산 증액 관련 선처리요청 - [ERS] 21년도 IT Application Assessment (시스템 활용도 진단) 설문조사 개선 현황 회신 - [LMS] LSM 내 교육훈련신청서, 교육결과보고 및교육출장비신청서 DP CODE 변경 요청 - [LMS] LMS 시행교육과정 세부 데이터 CRUD 기능 개선​ - [ERS] 부서명 변경 적용 확인 요청 - [ERS] 정기적검토로 잘못 전자결재 완료 문서 개정으로 재개정 요청
06/30 [보류] 01/06 01/20 11/28 12/30 01/01 01/20 01/02 12/27
30% [보류] 40% 30% 12/28 12/29 01/01 20% 01/01 12/27
12/08 12/08 12/23 12/28 12/28 12/27 12/29 12/26 12/29 12/27
10

## Slide 5
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 01/12 01/31
11/09 12/02 12/07 12/12
- [GCMS] CRM Upgrade 인터페이스 협의 - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [WMS] 인사발령에 따른 근무지 변경 시 시스템 접근 제한 조치 (감사 개선사항) - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade 인터페이스 협의 - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 구미지사 판매등록 신용카드 IC칩 리더기 인식 안되는 부분 확인 요청 - [GCMS] 회수 전표 삭제에 따른 데이터 확인 요청 - [GCMS] 구미지사 기회수 상품권 데이터 확인 및 수정 요청 - [WMS] IT Application Assessment 설문조사에 따른 공수 산정 요청 - [WMS] 자재마스터 이미지 원본 추출 요청 - [WMS] 인사발령에 따른 근무지 변경 시 시스템 접근 제한 조치 (감사 개선사항) - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선안 검토 - [WMS] 2nd interim 운영평가용 모집단 자료 추가 요청 - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육​ - [기타] CP SSL 적용 / 도메인 변경 계획으로 인한 시스템 조사(GCMS/EWS) - [기타] 스마트 러닝 보안/윤리 교육 수료
[보류] [보류] 12/28 12/26 12/26 12/26 12/28 01/12 12/29 12/26 01/31 12/27 12/28
[보류] [보류] 12/28 12/26 12/26 12/26 12/28 90% 12/29 12/26 10% 12/27 12/28
11/09 12/02 12/28 12/26 12/26 12/26 12/27 12/07 12/14 12/26 12/12 12/27 12/27
01/09
12/29
- - [주간보고 System -> RMS 변경] 개발 보완​ - WEB, SAP 인원 추가(DB)​ - view, template 변경​ (일반적인 시스템 양식에 맞춤.)​ - 기능 수정 및 보완
이지은
이지은
- [주간보고 System -> RMS 변경] 개발​ (RMS : Report Management System)​개선 및 수정 - [주간보고 System -> RMS 변경] 개발 보완​ - WEB, SAP 인원 추가(DB)​ - view, templet 변경​ (일반적인 시스템 양식에 맞춤.)​ - 기능 수정 및 보완
12/29 01/09
90% 20%
12/23 12/29
11

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/06 01/06
01/02 01/02
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro /CES /PPMS 전광호
e-Pro /CES /PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 ​ 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업​ ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀​ - 요청자의 요청으로 보류 - [e-Pro] 발주번호 4501164290 동일건으로 삭제 ​처리 (요청자 장시걸) - [e-Pro] ITSM-88134 계약서[CTR221000039]​ 산업안전보건비 변경작업 - [e-Pro] ITSM-88193 계약서[CTR221200043]​ 산업안전보건비 변경작업 - [e-ProI ITSM-88217 견적의뢰번호 Q221200283 ​ bidding 방식 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-88340 계약서[CTR220700018] 의 ​ 산업안전보건관리비 변경작업 ​ [e-Pro] IITSM-88294 안전검토 가격견적서 삭제​처리 - [e-Pro] ITSM-88415 PR에 SG Mapping ​작업 - [e-Pro] ITSM-86274 전자구매시스템 로직 확인
12/30 [보류] 12/26 12/26 12/26 12/28 12/29 12/29 01/31
12/30 70% 12/26 12/26 12/26 12/28 12/29 12/29 45%
12/26 09/15 12/26 12/26 12/26 12/26 12/28 12/29 12/22
12

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 02/01 01/31 01/31
12/23 11/03 11/11 11/16 11/17 11/28 12/01 12/01
- [EIS] 2022.11월 결산의 EIS,Yellow Book 반영​ - ​[EAI] E-PRO 예가변경전송 interface 개발​ - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발​ - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축​ - [EAI] HCM 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [EAI] 알림톡 DB서버 변경정보 요청​ - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청​
CCS /EIS /EAI /LOPAS 황보람
CCS /EIS /EAI /LOPAS 황보람
- [CCS] CCS 결재완료된 내역 중 누락된 WBS 생성 - [CCS] 중복된 신청된 약정 취소 요청 ​ - [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2022.11월 결산의 EIS,Yellow Book 반영​ - EAI] Company-wide Mass Balance 및 ERP interface 개발​ - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발​ - ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 ( 전기일별 출하 자료전송 12월 선 반영)​ - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발​ - [EAI] 알림톡 DB서버 변경정보 요청​ - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [LOPAS] 영천저유소 매각에 따른 LOPAS 시스템 수정 - [LOPAS] 업무 인수인계​
12/28 12/28 12/30 01/31 12/30 01/31 12/30 12/30 01/31 01/31 12/30 12/28
12/28 12/28 12/30 10% 12/30 90% 12/30 70% 90% 10% 12/30 12/28
12/28 12/28 09/14 12/23 10/26 11/11 12/01 11/16 12/01 12/01 12/07 12/28
13