## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류]
12/31
- RMS 에러 해결
이지은
이지은
- RMS 개발 및 수정 보완
12/30
80%
12/26
12/16 &#10;[보류]
12/14 &#10;12/22
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청
RPA /전자계약관리 박선미
RPA /전자계약관리 박선미
- [RPA] A11 외화송금 재수행 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 값 미호출 확인
12/15 &#10;12/29
[보류] &#10;100%
12/14 &#10;12/15
11