## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31
01/06 01/06
- [OSPM] 첨부파일 업로드 공통 모듈 유지보수 및 개선 작업 - [OSPM] DCS/ESD 계정등록/변경/삭제 신청서 전산화 방안(OSPM) 유지보수
OSPM /E-Approval 김구
OSPM /E-Approval 김구
- [E-Approval] 공장 경조사 차량 사용 신청서 양 식 개발 - [E-Approval] 소액구매요구/승인서 양식내 예산 부서 코스트센터 수정 요청 - [OSPM] 사용자 계정 관리 유지 보수 요청 - [OSPM] 기성처리 완료건의 G/L계정 변경 요청​
01/06 01/06 01/06 01/02
01/05 01/05 01/05 01/02
01/03 01/04 01/04 01/02
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS /ePSMS 김상훈
OAS /ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석​ - [OAS] 속보용재고(ERP)​ - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP)​ - [OAS] Web Datasource 변경
12/31 12/31 12/31 01/13
50% 50% 50% 80%
08/15 11/28 11/28 01/05
01/30 01/30 01/13
01/10 01/10 01/10
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 - [BI-EDW] CAPEX 집행 현황 조회 화면 수정 요청
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 - [BI-EDW] CAPEX 집행 현황 조회 화면 수정 요청
01/30 01/30 01/13
83% 99% 30%
10/07 11/18 01/06
7

## Slide 2
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 [보류]
06/13 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무​ - [e-Pro] ITSM-88350 안전보건/기술검토 결과서 내 첨부 추가 - [e-Pro] 발주 4501157545 보증서 첨부 에러 수정 - [e-Pro] 보증관리현황의 계약기간 오류 수정(2건) 요청 – 장시걸계장 - [e-Pro] 발주전송 안내 - PO금액 오류에 따른 확인 요청
12/30 12/27 12/27 12/28 12/29
12/30 12/27 12/27 12/28 12/29
12/26 12/27 12/27 12/28 12/29
8

## Slide 3
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/13 01/13
01/09 01/09
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무​ - [ASM] 자동 배포 진행(GCMS)​
ATSS /ASM /Mobile /ADMIN관리 박민우
ATSS /ASM /Mobile /ADMIN관리 박민우
- [ASM] ITSM-87188 변경완료, 승인처리​ - [ASM] ITSM-88453 견적서 처리 지원​ - [ASM] ITSM-82890 변경완료​ - [ASM] ITSM-87058 솔루션정보 변경​ - [ASM] ITSM-85758 변경완료​ - [ASM] ITSM-86997 데이터 작업 삭제​ - [ASM] ITSM-86274 작업 유형 변경​ - [ASM] ITSM-83961 작업 유형 변경​ - [ASM] ITSM-83961 상태 변경​ - [ASM] ASM 감사 계정 생성​ - [ASM] ASM 신규 직원 계정 생성​ - [ASM] jiraㆍsmartbuild admin 계정 목록 작성​ - [ASM] ITSM-88576 배포​ - [ASM] ITSM-84772 작업자 변경​ - [ASM] ITSM-83897 작업자 변경​ - [ASM] ITSM-88732 변경수행자 변경​ - [ASM] 자동 배포 openssh 설치 요청(GCMS)​ - [ASM] ITSM-88793 견적서 삭제​ - [ASM] bitbucket 어플리케이션 권한 설정​ - [ASM] 2022년 final 운영 평가용 모집단 작성​ - [ATSS] 거리 데이터 분석 회의​ - [mobile] g/w 설치 url 생성​ - [mobile] g/w 설치 지원​ - [mobile] g/w url 사용 설치 방법 캡쳐​ - [mobile] general item(gw) 추가 작성​ - [mobile] g/w 유가ㆍ환율 화면 전달​ - [mobile] SHE enterprise 빌드 test
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/03 01/03 01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 01/05 01/05 01/05 01/02 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/06
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/03 01/03 01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 01/05 01/05 01/05 01/02 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/06
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/03 01/03 01/04 01/04 01/04 01/04 01/05 01/05 01/05 01/05 01/02 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/05
9

## Slide 4
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/13 [보류] [보류] 01/13 01/13
01/09 06/02 11/29 08/10 12/14
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 ​ - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청​ - [RPA] Daily report 엑셀 다운 현상 원인분석​ - [RPA] A11 117PC RPA 테스트​ - [RPA] A11 #2-1 외화 지급 크롬 변경
RPA /전자계약 /GCMS 박선미
RPA /전자계약 /GCMS 박선미
- [RPA] 사전점검 수기 발송​ - [RPA] 209pc 재부팅 및 AA 재활성화​ - [RPA] A11 #4 외화송금 재수행​ - [RPA] 117pc 접근 불가 확인 및 IP 강제 변경​ - [RPA] A11 #1 회계 지급 12.28 재수행​ - [계정관리] 담당자 휴가 백업​ - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 2023버전 접근 및 오픈 확인​ - [RPA] A360 Margin 작업 에러 확인 및 원인 안내​ - [RPA] A11 #1 회계 지급 23.01.02일자 재실행​ - [RPA] A11 #4 외화송금 엑셀 매크로 년도 및 기타 수정​ - [RPA] A360 Margin 엑셀 년도 변경 코드 확인 및 수정​ - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 2023버전 코드 수정​ - [RPA] A11 #1 회계 지급 22.12.29일자 재실행​ - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트​ - [GCMS] 프로그램 설치 및 라이센스 계정 생성​ - [RPA] A11 #1 회계 지급 22.12.29일자 재실행​ - [RPA] ocr_admin PW 만료 변경​ - [RPA] 인수인계 파일 생성 및 폴더 정리​ - [RPA] A360 Margin 에러 확인, 수정 및 재실행, 모니터링​ - [GCMS] 업무 및 시스템 백업 일부 인수
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/04 01/04 01/04 01/04 01/04
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/04 01/04 01/04 01/04 01/04
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/03 01/04 01/04 01/04 01/04 01/04
10

## Slide 5
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 01/31 01/31 03/31 [보류]
10/18 01/02 01/02 01/02 02/07
- [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청 서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행 서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전보건검토 요청 서, 안전보건검토 결과서 개발​ - [E-Approval] 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청 - [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 임원정렬순서 조건 추가에 따른 기 능 개발
E-Approval /TPMS 배영식
E-Approval /TPMS 배영식
- [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발 - [E-Approval] 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청 - [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선
12/30 01/31 01/31 03/31
90% 30% 5% 5%
10/18 01/02 01/02 01/02
06/30 01/20 01/20 01/31
12/08 12/28 12/26 01/05
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청​ - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청 - [LMS] LMS 시행교육과정 세부 데이터 CRUD 기능 개선 - [LMS] 교육훈련신청서 임시저장(작성중인) 문서 데이터를 시행교육과정관리 데이터에 비 활성화 요청 외​
LMS /ERS /ERM 순현국
LMS /ERS /ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERS] 개발서버 SSL 적용 검토 및 테스트 - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청 - [LMS] LMS 시행교육과정 세부 데이터 CRUD 기능 개선​ - [LMS] ODA/TDA신청서 메뉴조회 기준 변경의 건​ - [LMS] 학습자료실 내 게시판 명칭 변경 및 자료 삭제 요청​ - [LMS] 교육훈련신청서, 교육결과보고 및 교육출장비신청서 DP CODE 변경 요청​ - [ERS] 부서명 변경 미반영 확인 요청 및 수정반영​
06/30 [보류] 01/06 01/20 01/20 01/06 01/02 01/01 01/02
30% [보류] 01/03 50% 60% 01/04 01/02 01/01 01/02
12/08 12/08 12/23 12/28 12/28 12/03 01/02 12/29 01/02
11

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 01/19 01/13 01/31
11/09 12/02 01/02 01/03 12/12
- [GCMS] CRM Upgrade 인터페이스 협의 - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 SAP Data Service 배치 변경 부분 작업​ - [GCMS] 판매등록 화면 전자결재내역 가져오기 기능 오류 확인 요청 (전자결재 완료 시 진행 가능) - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade 인터페이스 협의 - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화 면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 SAP Data Service 배치 변경 부분 작업​ - [GCMS] 판매등록 화면 전자결재내역 가져오기 기능 오류 확인 요청 (전자결재 완료 시 진행 가능)​ - [GCMS] 백업 담당자 환경셋팅 및 업무공유​ - [WMS] 인사발령에 따른 근무지 변경 시 시스템 접근 제한 조치 (감사 개선사항)​ - [WMS] 2022 final 운영평가용 모집단 자료 5건 요청​ - [WMS] 보직변경에 따른 WMS 권한 부여 요청​ - [EWS] 검수지연 데이터 메일 확인 요청​ - [EWS] CBO 프로그램 월별 가동일 자 확인 및 EWS 추출일자 셋팅​ - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육​ - [RPA] 209pc 재부팅 및 AA 활성화
[보류] [보류] 01/19 01/13 01/04 01/12 01/05 01/06 01/03 01/05 01/31 01/02
[보류] [보류] 30% 10% 01/04 01/05 01/05 01/06 01/03 01/05 30% 01/02
11/09 12/02 01/02 01/03 01/04 01/07 01/05 01/05 01/03 01/05 12/12 01/02
[보류] [보류] [보류]
12/29 12/29 12/29
- [RMS] 1차 테스트 (01.09 ~ 01.16)​ (피드백 수렴 / 에러 처리)​ - [RMS] 2차 테스트 (01.16 ~ 01.23)​ (피드백 수렴 / 에러 처리)​ - [RMS] 기존 시스템 완전 전환 (2월 목표)
이지은
이지은
- [RMS] 주간보고 시스템 개발 및 개선​ (문제점 보완 작업 / 기능 추가 진행) ​ - [RMS] 1차 테스트 (01.09 ~ 01.16)​ (피드백 수렴 / 에러 처리)​ - [RMS] 2차 테스트 (01.16 ~ 01.23)​ (피드백 수렴 / 에러 처리)​ - [RMS] 기존 시스템 완전 전환 (2월 목표)
01/06 01/16 01/23 01/31
90% [보류] [보류] [보류]
12/29 12/29 12/29 12/29
12

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/13 01/13
01/09 01/09
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro /CES /PPMS 전광호
e-Pro /CES /PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 ​ 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업​ ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀​ - 요청자의 요청으로 보류 - [e-Pro] ITSM-88580 재평가 가능토록 업체 ​ 중처법 권한 부여 및 기술검토 초기화​ - [e-Pro] ITSM-88557 PR 금액 변경작업​ - [e-Pro] ITSM-88589 견적의뢰 BiddingRound​ 변경작업 (RQ221200551, RQ221200552)​ - [e-Pro] ITSM-88553 구매요구서 (D65-23-0001) 안전보건여부 변경 작업 ​ - [e-Pro] ITSM-88656 PR 5품목 예가 변경 작업​ - [e-Pro] ITSM-88913 견적의뢰 RQ230100169​ 기술검토 여부 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-88863 계약서 업체 주소 변경​ 작업 완료 ​ - [e-Pro] ITSM-88655 계약번호 CTR210800029, CTR210800028 계약서 내용 변경 및 첨부파일 추가 작업 ​ - [e-Pro] ITSM-86274 전자구매시스템 로직 확인 ​및 수정 -> 관련담당자 완료 통보 및 ​관련 수정 개발소스 전달​
01/06 [보류] 01/03 01/03 01/03 01/03 01/04 01/05 01/05 01/06 01/31
01/06 70% 01/03 01/03 01/03 01/03 01/04 01/05 01/05 01/06 95%
01/02 09/15 01/03 01/03 01/03 01/03 01/04 01/05 01/05 01/05 12/22
13

## Slide 8
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/13 01/31 02/28 02/28 01/31 01/31 01/31 01/31 02/01 01/31 01/31 01/31
01/09 12/23 01/05 01/05 11/03 11/11 11/16 11/17 11/28 12/01 12/01 01/05
- [CCS] CCS 업무인수인계​ - [EIS] 2022.11월 결산의 EIS,Yellow Book 반영​ - [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영​ - [EIS] Monthly Accountability Report 생성​ - [EAI] E-PRO 예가변경전송 interface 개발​ - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발​ - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발​ - [EAI] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축​ - [EAI] HCM 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [EAI] 알림톡 DB서버 변경정보 요청​ - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청​ - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발
CCS /EIS /EAI /LOPAS 황보람
CCS /EIS /EAI /LOPAS 황보람
- [CCS] 2022년도 회계정상 처리 건 전표번호 생성​ - [CCS] 2023년도 오더 DATA생성​ - [EIS] 2022.11월 결산의 EIS,Yellow Book 반영​ - [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영​ - [EIS] Monthly Accountability Report 생성​ - [EAI] E-PRO 예가변경전송 interface 개발​ - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발​ - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발​ - [EAI] 알림톡 DB서버 변경정보 요청​ - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청​ - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발
01/04 01/13 01/31 02/28 02/28 01/31 01/31 12/30 01/31 01/31 01/31
01/09 01/09 50% 10% 10% 60% 90% 80% 90% 10% 10%
01/02 01/04 12/23 01/05 01/05 11/03 11/11 11/16 12/01 12/01 01/05
14