## Slide 1
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/06
12/16 01/27
- [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM]WBS 필드 추가요청
MM 김원기
MM 김원기
- [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM]e-Pro 고도화 프로젝트 관련 ERP 수정 요청 - [MM]WBS 필드 추가요청
01/31 02/28 02/06
70% 01/26 60%
12/16 01/11 01/27
02/03 02/03 02/03
02/01 02/01 02/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 작업 ([SD]연체거래처 DAILY WARNING 메일링) - [BC] Smart-ERP 운영 F/S Full로 로그파일 삭제 작업 업무지원
01/25 01/25 01/25 01/27
01/25 01/25 01/25 01/27
01/25 01/25 01/25 01/21
02/28 01/30
11/22 01/27
- [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 의료비 신청건 반려시 안내메일 발송
HR /HCM /Fiori 김예린
HR /HCM /Fiori 김예린
- [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화 - [HR] 문서 수신 담당자 변경 요청 - [HR] 변동공제 조회(사유발생자)' 조회시 급여공제액 합계 표시 되도록 수정 - [HR] 경조금 신청서 관련 개발 요청의 건(경조금(과세)) 임금유형 추가 - [HR] 고정공제 신청시 인당 공제금액 제한 요청 - [HR] HCM 생산직 평가 관련 WEB 수정사항 - [HR] 의료비 신청건 반려시 안내메일 발송
01/31 01/26 01/26 01/26 01/25 01/27 01/30
100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
11/22 01/26 01/25 01/18 01/20 01/26 01/27
7