## Slide 1
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 01/31 01/31 02/28
01/05 01/04 01/10 01/20 01/31
- [FI] 원천세 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI]지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check 시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램 요청
FI /CO /TR 강민경
FI /CO /TR 강민경
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI]지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check 시 자동 이메일 수신자 추가 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램 요청 - [TR] 특관자 구매처 거래내역 조회
[보류] [보류] 01/31 01/31 02/28 01/27
80% 50% 70% 80% 50% 100%
01/05 01/04 01/10 01/20 01/25 01/26
02/03 02/03 02/03
02/01 02/01 02/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 작업 ([SD]연체거래처 DAILY WARNING 메일링) - [BC] Smart-ERP 운영 F/S Full로 로그파일 삭제 작업 업무지원
01/25 01/25 01/25 01/27
01/25 01/25 01/25 01/27
01/25 01/25 01/25 01/21
02/03 [보류] 02/03
01/30 06/02 08/10
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] A11 117PC RPA 안정화
RPA /전자계약 /GCMS 박선미
RPA /전자계약 /GCMS 박선미
- [RPA] A360 Daily Report 요일 별 작업 하나로 합치기 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 - [RPA] A360 Daily Report 안정화 작업 연장 논의 - [RPA] A11 #2-2 외화지급계좌 ERP등록 작업 변경 논의 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 및 수정 - [RPA] A11 #2-1 외화지급계좌 증빙 대사 html 첨부 수정 - [RPA] A11 #4 외화송금 메일 미발송 원인 확인 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 - [GCMS] Join query 작성
01/25 01/25 01/25 01/25 01/26 01/26 01/27 01/27 01/27
01/25 01/25 01/25 01/25 01/26 01/26 01/27 01/27 01/27
01/25 01/25 01/25 01/25 01/26 01/26 01/27 01/27 01/27
7

## Slide 2
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 02/03
01/02 01/13
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생성 을 위한 RTS 정보 전송 - [MM] ZMMR1550(MRO자재 운영실적분석 리포트) 기능 추가 * Due Out, 잉여재고 계산 로직 추가
MM /공장 오승룡
MM /공장 오승룡
- [MM] CP전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 * 기술검수증 전송시 ‘Vendor Print 등록’ 양식 생 성을 위한 RTS 정보 전송
03/31
60%
01/02
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31
11/16 11/16 12/14 01/11 01/19 01/19 01/19 01/19 07/20 09/02
- [SD] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 - [SD] CRM 시스템 삼성유류대금카드 매입액 및 수수 료 I/F 요청 - [SD] SAP 가격입력 승인 알람 기능 생성 요청 등 - [SD] 기준가격승인(ZSDR9301) 개선 요청 - [SD] 2022년도 위험물 반입/반출 현황 요청 - [SD] 주문처리내역 인도조건 필터 추가 - [TD] [LOPAS] ZTDR5130 송유관저유소 수송비 정산 프로그램 수정 - [TD] 감천저유소 등유 식별제 ZTDR6060 재고조회 및 출고/입력 기능 요청 - [SD] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [SD] 구매자금 거래처 등록 및 연장 관련 시스템 (ERP) 요청
SD /TD 박태준
SD /TD 박태준
- [SD] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 - [SD] 2022년도 위험물 반입/반출 현황 요청 - [SD] 주문처리내역 인도조건 필터 추가 - [TD] [LOPAS] ZTDR5130 송유관저유소 수송비 정산 프로그램 수정
01/31 01/31 01/31 01/31
60% 80% 80% 80%
11/16 01/19 01/19 01/19
8

## Slide 3
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/06
12/16 01/27
- [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM]WBS 필드 추가요청
MM 김원기
MM 김원기
- [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM]e-Pro 고도화 프로젝트 관련 ERP 수정 요청 - [MM]WBS 필드 추가요청
01/31 02/28 02/06
70% 01/26 60%
12/16 01/11 01/27
02/28 01/30
11/22 01/27
- [HR] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [HR] 의료비 신청건 반려시 안내메일 발송
HR /HCM /Fiori 김예린
HR /HCM /Fiori 김예린
- [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화 - [HR] 문서 수신 담당자 변경 요청 - [HR] 변동공제 조회(사유발생자)' 조회시 급여공제액 합계 표시 되도록 수정 - [HR] 경조금 신청서 관련 개발 요청의 건(경조금(과세)) 임금유형 추가 - [HR] 고정공제 신청시 인당 공제금액 제한 요청 - [HR] HCM 생산직 평가 관련 WEB 수정사항 - [HR] 의료비 신청건 반려시 안내메일 발송
01/31 01/26 01/26 01/26 01/25 01/27 01/30
100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
11/22 01/26 01/25 01/18 01/20 01/26 01/27
02/10 01/27 01/31 01/27
07/21 10/25 01/11 01/25
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [e-Biz] 운영인계정 생성 시 중복 확인 조건 변경 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리
e-Biz /계정관리 /ERP 이여진
e-Biz /계정관리 /ERP 이여진
- [e-Biz] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [e-Biz] 알림톡 서버 변경 테스트 - [e-Biz] 운영인계정 최초접속 확인절차 보완 - [e-Biz] 운영인계정 생성 시 중복 확인 조건 변경 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 7건 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 6건
02/10 01/30 01/31 01/31 01/30 01/20 01/20
0% 01/26 01/26 10% 40% 01/20 01/20
07/21 01/03 12/27 01/11 10/19 01/16 01/16
9