## Slide 1
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/10 02/17 03/31
01/25 01/25 01/12
- [E-Approval] 업무정보 > 전산소모품 유지보수 - [OSPM] OSPM Blanket Order, NO 00 작업계획서상 삭제 요청 및 자동 삭제 로직 추가 요청 - [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건
OSPM /E-Approval 김구
OSPM /E-Approval 김구
- [E-Approval] 공정자동화 시스템 작업 요청서 (CP 전자결제-공장tab) 양식 수정 요청 - [E-Approval] 업무정보 > 전산소모품 유지보수 - [OSPM] OSPM 단가 추가 요청 - [OSPM] OSPM Blanket Order, NO 00 작업계획서상 삭제 요청 및 자동 삭제 로직 추가 요청
02/10 02/10 01/26 02/17
99% 50% 01/26 50%
01/26 01/25 01/26 01/25
[보류] [보류] 02/01 02/16 02/08 01/31
12/02 01/19 01/16 01/13 01/25 12/12
- [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [GCMS] 판매등록 전자결재내역가져오기 데이터 검증 로직 추가 개발 요청 - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [WMS] 적치확정에서 PO L/N 추가 - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권판매현황) - [GCMS] 지류상품권 교환 회수 개발 검토 - [GCMS] 판매등록 전자결재내역가져오기 데이터 검증 로직 추가 개발 요청 - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [WMS] 적치확정에서 PO L/N 추가 - [WMS] SIEM 연계 지원 - [EWS] SP303 hedge 대상 외화 구매채무내역 시나리오 데이터 삭제 요청 - [EWS] SP240 Controller 검토 구매 품의서 데이터 확인 및 로직 검토 요청 - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육
[보류] [보류] 02/01 02/16 02/08 01/26 01/26 01/26 01/31
[보류] [보류] 80% 40% 80% 01/26 01/26 01/26 80%
12/02 01/19 01/16 01/13 01/25 01/25 01/25 01/26 12/12
7

## Slide 2
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 [보류]
06/13 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동 결재선 수정
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] 고도화 프로젝트 전환 작업 - [e-Pro] 일반용역 계약(PO#4501149897) 건에 대한 변경 요청
01/20 01/29 01/27
01/20 01/29 01/27
01/16 01/25 01/27
06/30 02/28
12/08 12/28
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청
LMS /ERS /ERM 순현국
LMS /ERS /ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정) - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 임시저장(작성중인) 문서 데이터를 시행교육과정관리 데이터에 비 활성화 요청 외 - [ERS] RHDS21-O-5701 첨부파일 수정 완료후 반영 안됨 문의
06/30 02/28 01/31 01/27
30% 80% 01/25 01/27
12/08 12/28 01/05 01/27
8

## Slide 3
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 01/31 03/31
01/02 01/02 01/02
- [E-Approval] 엔지니어 특근계획서 전산화 - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청 - [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선
E-Approval /TPMS 배영식
E-Approval /TPMS 배영식
- [E-Approval] [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구 매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발 - [E-Approval] 엔지니어 특근계획서 전산화 - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청 - [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [E-Approval] 전자 결재 새문서 - 공장 - 37. Defect Elimination 기술 검토 요청서 관련 수정 요청
12/30 01/31 01/31 01/31 01/31
01/27 90% 90% 20% 01/26
10/18 01/02 01/02 01/02 01/20
01/30 01/30 02/10
10/07 01/16 01/30
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] CI시설지원 요청시 첨부기능 보완 - [PRM] 시스템내 동일업체인 시설물 계약항목 오더 생성시 분리 요청
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화 - [PRM] CI시설지원 요청시 첨부기능 보완 - [PRM]혼재재처리비 입금액 PRM 수기등록 - [PRM] 시스템내 동일업체인 시설물 계약항목 오더 생성시 분리 요청
01/30 01/30 01/27 02/10
92% 90% 01/27 0%
10/07 01/16 01/25 01/30
9

## Slide 4
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류]
12/29
- [RMS] 1차 테스트 (피드백 수렴 / 에러 처리)
이지은
이지은
- [RMS] DB 테이블 세부화 및 적용 (정규화 작업 진행 후 시스템 적용) + RMS-테이블정의서 토대로 진행 - [RMS] 1차 테스트 (피드백 수렴 / 에러 처리) - [RMS] 시스템 매뉴얼 제작 (사용자, pl, 관리자)
01/27 [보류] 01/31
01/27 [보류] 30%
01/11 12/29 12/29
02/28 01/31
01/27 01/11
- PDF파일 업로드 오류 – 결측 데이터, 송유처 코드화 - 해상이관오더관리 배치 재실행 오류 – 개발서버에서는 오류가 나지 않고 운영에만 오류가 나서 확인 필요
CCS /LOPAS /FLBIZ 권지수
CCS /LOPAS /FLBIZ 권지수
- [LOPAS] PDF파일 업로드 오류 – 결측 데이터, 송유처 코드화 - [LOPAS] 해상이관오더관리 배치 재실행 오류 – 개발서버에서는 오류가 나지 않고 운영에만 오류가 나서 확인 필요 - [CCS] 법인카드시스템 누락된 WBS등록 및 수정 - [CCS] ITSM-89848 – CCS(법인카드정산시스템)보완 - [FLBIZ] 인수인계 및 개발 환경 세팅, 접근 권한 신청
02/28 01/31 01/27 01/25 01/27
0% 10% 100% 100% 100%
01/27 01/11 01/27 01/20 01/05
01/27 02/05 02/28 01/31
01/26 01/26 01/26 01/26
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] 자동 배포 진행(GCMS) - [ATSS] 차량별시행현황 지도 개발 - [mobile] G/W CP 도메인 변경
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
- [ASM] ITSM-89985 스텝변경 - [ASM] ITSM-89259 변경완료 - [ASM] ITSM-79662 변경완료 - [ASM] ITSM-85828 변경완료 - [ASM] ITSM-89974 긴급여부 수정 - [ASM] GCMS 자동 배포 개발 - [ATSS] 영천저유소 제외 배포 - [ATSS] 차량별시행현황 지도 개발 - [mobile] CP 도메인 변경 개선 개발 - [mobile] 주가 도메인 변경 개선 추가 개발 - [mobile] 게시물 링크 미오픈 사유
01/26 01/26 01/26 01/26 01/27 02/05 01/27 02/28 01/31 01/27 01/31
01/26 01/26 01/26 01/26 01/27 20% 01/27 5% 01/31 50% 80%
01/26 01/26 01/26 01/26 01/27 01/26 01/27 01/26 01/26 01/27 01/26
10

## Slide 5
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/03 02/03
01/30 01/30
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대. - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro /CES /PPMS 전광호
e-Pro /CES /PPMS 전광호
e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업 ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀 - 요청자의 요청으로 보류 - [e-Pro] ITSM-89907 계앾서 산업안전 관리비 변경작업. - [e-Pro] 예가산정 액티비티 보정가 변경작업 (요청자 :최병원 책임님 - 메일요청) - [e-Pro] TSM-89972 기술검토 결과서 변경작업. - [e-Pro] ITSM-89978 견적의뢰 입찰초청서 파일 교체 작업 - [e-Pro] TSM-90008 해당 견적 유찰상태로 변경 작업. - [e-Pro] 특정 도로명 주소 추가작업
01/27 [보류] 01/26 01/26 01/26 01/27 01/27 01/27
01/27 70% 01/26 01/26 01/26 01/27 01/27 01/27
01/25 09/15 01/26 01/26 01/26 01/27 01/27 01/27
02/28 01/31 02/01 02/28 02/28 02/28 02/28 02/28 01/31
01/05 11/16 11/28 01/05 12/01 11/17 01/13 01/19 01/16
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] HCM 엔지니어 특근계획서 전산화 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EAI] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] 예외근무신청서_근무시간 특근발생
EIS /EAI 황보람
EIS /EAI 황보람
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영 - [EAI] E-PRO 예가변경전송 interface 개발 - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발 - [EAI] 알림톡 서버 이전에 따른 EAI서버 작업 - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발 - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발 - [EAI] HCM 엔지니어 특근계획서 전산화 - [EAI] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청 - [EAI] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [EAI] EAI MQ및 메시지 정기점검 업체방문
02/28 01/31 01/31 01/26 01/31 02/28 02/01 01/31 02/28 02/28 01/27
50% 01/26 01/27 01/26 90% 90% 90% 90% 20% 70% 01/27
01/05 11/03 11/11 01/19 01/16 01/05 11/28 01/16 12/01 01/19 01/27
11

## Slide 6
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS /ePSMS 김상훈
OAS /ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] SSO 연동 - [OAS] web 제품출하현황 - [OAS] web 공정수율조회2 Report
12/31 12/31 12/31 02/28 02/03 02/03
50% 50% 50% 50% 01/27 01/27
08/15 11/28 11/28 01/09 01/25 01/25
12