## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 11/30 12/02
06/13 10/07 11/18
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선 수정 - [e-Pro] 2019년 이후 기능 개선건 확인및 업데이트 일정 수립
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] 유조차량 도색업체 일부(5개사) 종전가 대금지급을 위한 시스템 단가 변경 (추가작업) - [e-Pro] 구매요구서 10406547 [[영천저유소] 오염토양 정화 용역]에 대한 기술 검토 요청 작업 - [e-Pro] 2019년 이후 기능 개선건 확인및 업데이트 일정 수립
11/25 11/25 11/23 12/02
11/25 11/21 11/23 80%
11/21 11/17 11/23 11/18
12/02 12/31 --- 12/02 12/31
11/28 06/02 06/24 11/21 08/10
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] 기본 브라우저 크롬 적용 대응 - [RPA] Daily report 운영 테스트 - [RPA] A11 179PC RPA 테스트
RPA /전자계약관리 박선미
RPA /전자계약관리 박선미
- [RPA] A11 외화송금 재수행 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 값 미호출 확인 - [RPA] A360 나프타 분기 자료 호출 코드 확인 - [RPA] A360 항공급유 실행 요청 - [RPA] A360 나프타 분기별 수입부과금 재수행 - [RPA] A360 항공급유 오류 확인 - [RPA] A11 사전점검 수기 발송 및 e-biz 대기시간 조정 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 무한로딩 및 값 미호출 확인 - [RPA] A360 항공급유 LJ 매크로 확인 - [RPA] A360 분기별 나프타 작업 미수행 확인 - [계정관리] 계정정보 확인 및 수정 - [RPA] A11 사전점검 수기 발송 및 209pc AA 재가동 - [RPA] A11 외화송금 재수행 - [계정관리] 계정정보 확인 및 수정 - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 값 미호출 확인
11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/23 11/23 11/23 11/23
11

## Slide 2
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/25 12/31 --- 11/25 12/31
11/21 06/02 06/24 11/21 08/10
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] 기본 브라우저 크롬 적용 대응 - [RPA] Daily report 운영 테스트 - [RPA] A11 179PC RPA 테스트
RPA /전자계약관리 박선미
RPA /전자계약관리 박선미
- [RPA] A11 외화송금 재수행 - [RPA] A360 분기별 나프타 재수행 - [RPA] A11 사전점검 수기 발송 - [RPA] A11 외화송금 재수행 - [계정관리] 과거 ERP 선처리 건 확인 및 전달 - [RPA] A360 분기별 나프타 재수행 및 모니터링 - [RPA] 회계 지급 오류 확인 및 데이터 정리 - [RPA] A360 분기별 나프타 비교 값 수정 - [RPA] Daily Report 회의 - [계정관리] 계정 확인 및 수정 - [RPA] 회계 지급 재수행 - [RPA] Daily Report 개발 및 테스트
11/15 11/15 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18
11/15 11/15 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18
11/15 11/15 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/18 11/18 11/18 11/18 10/17
--- ---
--- ---
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP개발/운영 TD관련 요청 Note 적용작업(Note100690) - [BC] ERP개발 F/S 가용공간 부족에 따른 오래된 감사로그 삭제 작업(2019년 로그 삭제) - [BC] HCM운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 (CRITICAL T-CODE MONITORING) - [BC] '22년 11월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] HCM운영 WEB 보안 SSL 적용 작업 업무지원 - [BC] ERP운영/QA테스트 CRM시스템 연결용 RFC 신규등록 및 설정작업 (MB_RFC_PC1/MB_RFC_DC1) - [BC] BW운영/개발 SAP Security Patch Notes 관련 적용작업 업무지원
11/14 11/15 11/15 11/21 11/16 11/16 11/17
11/14 11/15 11/15 11/17 11/16 11/16 11/17
11/14 11/14 11/15 11/14 11/15 11/16 11/15
12

## Slide 3
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/25 11/18 11/22
11/21 11/11 11/18
- Ubuntu 서버 활용 - 주간보고 system 피드백 수렴 및 추가 보완 - Report tool 탐색 및 적합성 고려 ( 적용 및 테스트 진행 )
이지은
이지은
- Ubuntu 서버 cd 패키지 설치 및 Lan 드라이버 설치 - 주간보고 system 피드백 수렴 및 보완 - 유효성 검사 강화 - 편의성 추가 - 담당 업무 등록 페이지 - Report tool 탐색 및 적합성 고려
11/18 11/18 11/22
50% 100% 80% 100% 30%
11/02 11/11 11/18
03/31 11/30
06/13 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선 수정
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
[e-Pro] 데이터 변경 업무 [e-Pro] 유조차량 도색업체 일부(5개사) 종전가 대금지급을 위한 시스템 단가 변경 (추가작업) [e-Pro] ITSM-85132 입찰 건 기술견적서 교체 요청 [e-Pro] 업체등록정보 MRO 값에 대한 이슈 확인및 문제점 수정 작업
11/18 11/25 11/14 11/18
11/18 50% 11/14 100%
11/14 11/17 11/14 11/01
13

## Slide 4
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/18 11/18
11/14 10/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] 공수 시간 자동화 테스트
ASM /Mobile /ADMIN관리 /ATSS 박민우
ASM /Mobile /ADMIN관리 /ATSS 박민우
- [ASM] ITSM-84434 재배포 변경 - [ASM] ITSM-84887 변경 결과 - [ASM] ITSM-85057 작업유형 변경으로 삭제 - [ASM] ITSM-83746 변경 결과 - [ASM] ITSM-85140 변경 결과 - [ASM] ITSM-85182 변경 결과 - [ASM] ITSM-85171 변경 결과 - [ASM] ITSM-85232 변경 결과 - [ASM] ITSM-85307 견적서 삭제 - [ASM] JIRA 정기 점검 - [ASM] JIRA CROWD 계정 정리 - [ASM] 공수 시간 자동화 테스트 - [ATSS] 판교 저유소 ATSS 설치 지원 및 차량실행별현황 지도 복구 - [ATSS] 관제 데이터 점검 회의 - [ATSS] 관제 누락 데이터 점검 - [ATSS] 한진운수 ATSS 설치 지원 - [Mobile] db 세션 풀 증가 및 접속 지연 시 세션 삭제 소스 반영
11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/10 11/10 11/10 11/11 11/08 11/09 11/11 11/10 11/08 11/09 11/11 11/08
11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/10 11/10 11/10 11/11 11/08 11/09 80% 11/10 11/08 11/09 11/11 11/08
11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/10 11/10 11/10 11/11 11/08 11/09 11/07 11/07 11/08 11/09 11/11 11/08
14

## Slide 5
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/18 12/31 --- 11/18 12/31
11/14 06/02 06/24 10/17 08/10
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙대사 로직 일부 수정요청 - [RPA] 기본 브라우저 크롬 적용 대응 - [RPA] Daily report 테스트 - [RPA] A11 179PC RPA 테스트
RPA /전자계약관리 박선미
RPA /전자계약관리 박선미
- [RPA] A11 사전점검 수기 발송 - [RPA] 179pc & 209pc 재부팅 - [RPA] A11 회계 지급 재수행 - [RPA] A11 외화 지급 수기 승인 - [RPA] 자가 수송비 오류 확인 - [RPA] 사전점검 메일 미발송 확인 및 수기 발송 - [RPA] 사전점검 변수 및 딜레이 수정 - [RPA] 자가 수송비 재수행 및 모니터링 - [RPA] A11 회계 지급 재수행 - [RPA] A11 외화입금내역 작업 스케줄 비활성화 - [RPA] 나프타 수입부과금 오류 메일 누락자 추가 - [RPA] Daily Report 논의 - [RPA] P&I팀 작업 메일 수신자 변경 - [계정관리] 계정 확인 및 수정 - [RPA] 사전점검 수기 발송 - [RPA] 사전점검 수기 발송 - [RPA] Daily Report 테스트 및 수정
11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/09 11/10 11/11 11/18
11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/09 11/10 11/11 90%
11/07 11/07 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/09 11/09 11/09 11/10 11/11 10/17
11/25 12/30 --- 11/30 11/30 11/25
11/15 07/25 07/21 10/19 11/16 11/21
- [E-BIZ] 거래처 정보화면 임원 별도처리 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] 선처리 내역 확인 후 기각된 내용 처리 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리
e-Biz /계정관리 이여진
e-Biz /계정관리 이여진
- [E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 - [E-BIZ] 사후적립 통제기준 변경 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [E-BIZ] ISIMS E-BIZ 전환 보완 - [E-BIZ] 주유원복 개선 - [E-BIZ] 거래처 정보화면 임원 별도처리 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 16건 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 5건
12/01 11/30 12/30 --- 11/30 11/17 11/25 11/10 11/18 11/18
11/17 11/18 0% 11/15 11/17 0% 30% 11/18 11/18
07/04 10/07 07/25 07/21 10/31 11/14 11/15 10/19 11/14 11/14
15

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/21
11/15
[BC] SAP 시스템 정기 모니터링 [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
[BC] SAP 시스템 정기 모니터링 [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 [BC] BW운영 HANA DB서버 Disk Fault에 따른 서비스 점검 및 모니터링 작업 업무지원 [BC] ERP/HCM 기존 배치잡 중시 및 삭제 작업(ZBW_CRM_PRICE_01 외 3건) [BC] 2022년 하반기 DR 재해복구 모의훈련 [BC] ERP운영 SAP 원격지원을 받기 위한 Saprouter Open 재설정작업 [BC] ERP/HCM 접속 사용자 SAP GUI 접속 문제로 원격 업무지원(인천저유소 외 2건)
11/10 11/09 11/10 11/11 11/11
11/10 11/09 11/10 11/11 11/11
11/08 11/08 11/01 11/10 11/08
12/31 11/11 11/18
06/13 08/17 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] 집중휴가로 발생하는 담당자 이관업무 개선 – oracle procedure 개발 -with 박선미사원 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선 수정
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] 유조차량 도색업체 일부(5개사) 종전가 대금지급을 위한 시스템 단가 변경 - [e-Pro] RQ220900484 견적비교 오류 수정 - [e-Pro] 업체등록정보 MRO 값에 대한 이슈 확인및 문제점 수정 작업
11/11 11/11 11/09 11/18
11/11 11/11 11/09 70%
11/07 11/10 11/09 11/01
12/15
11/26
-[HR] New Healthcare Program 비용 신청서 신규 개발 요청
HR 김예린
HR 김예린
16

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/11 11/11
11/07 10/07
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] 공수 시간 자동화 추가 수정
ASM /Mobile /ADMIN관리 /ATTS 박민우
ASM /Mobile /ADMIN관리 /ATTS 박민우
- [ASM] ITSM-84652 작업 담당자 변경 - [ASM] ITSM-84688 상태 변경 - [ASM] ITSM-84434 재배포 변경 - [ASM] ITSM-84549 상태 변경 - [ASM] ITSM-84434 재배포 변경 - [ASM] ITSM-80352 재배포 변경 - [ASM] ITSM-84613 상태 변경 - [ASM] ebiz 자동 배포 백업 파일 경로 재설정 - [ASM] ITSM-84613 변경결과 - [ASM] ITSM-84814 변경결과 - [ASM] ITSM-80352 재배포 변경 - [ASM] 모집단 리스트 작성 - [ASM] openssl 버전 확인 - [ASM] 공수 시간 자동화 추가 수정 - [ATSS] 판교 저유소 ATSS 설치 지원 - [ATSS] 배차 엔진 지도 업데이트 - [Mobile] 서버 중지 현상 분석 및 조치 - [Mobile] IOS 외부 작업자 멤버 추가
10/31 10/31 10/31 10/31 11/01 11/01 11/01 11/01 11/02 11/02 11/03 11/03 11/02 11/03 11/01 11/03 11/02 11/02
10/31 10/31 10/31 10/31 11/01 11/01 11/01 11/01 11/02 11/02 11/03 11/03 11/02 60% 11/01 11/03 11/02 11/02
10/31 10/31 10/31 10/31 11/01 11/01 11/01 11/01 11/02 11/02 11/03 11/03 11/02 10/31 11/01 11/03 11/01 11/02
12/15
11/26
-[HR] New Healthcare Program 비용 신청서 신규 개발 요청
HR 김예린
HR 김예린
-[HR] 고정공제 반영시 처리속도 개선 요청 -[HR] HCM 테스트 지원 및 문의 응대(세무팀 결재선 TEST 지원, 병가휴가 결재문서번호 관련 문의응대)
10/26 10/31
100% 100%
10/26 10/31
17

## Slide 8
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 11/30
08/31 11/03
- [MM]개발 T-CODE 메뉴얼 첨부 기능 추가 - [TD]PP 출하 Process 개선 요청
MM 김원기
MM 김원기
- [MM]개발 T-CODE 메뉴얼 첨부 기능 추가 - [MM]전표처리 업무 효율화를 위한 ZEAM7000 열추가 - [TD]SAP의 가용/비가용 운전자관리 (ZTDM1185)에서 선적유형 TT50, TT51 추가 요청 - [TD]PP 출하 Process 개선 요청
12/30 11/11 11/11 11/30
20% 11/02 11/01 20%
08/31 09/29 10/26 11/03
11/15
11/02
- [MM] ZMMR1550(MRO자재 운영실적분석 리포트) 기능 추가 * 적용최대불출량 조회 기능 추가
MM /공장 오승룡
MM /공장 오승룡
- [MM] VMI 자재 운영을 위한 ERP 내 시스템 개선 * MRO자재 일부 품목에 대해 공급자 재고관리방식으로 전환 * 입고, 출고, 반납, 정산 관련 신규 프로그램 개발 및 기존 연관 프로그램 수정 - [MM] 대체 자재 검토 대상에서 가용재고가 있는 인가 자재 제외 * 자재예약 결재 후 대체 자재 검토 요청시 제외 로직 추가 - [MM] 수선유지비 실적 집계 프로그램 보완 요청 * W/O 계획자그룹에 대한 작업부서 지정 로직 추가
10/31 10/31 11/04
11/01 11/01 11/02
07/28 10/07 10/26
18

## Slide 9
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
--- ---
--- ---
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
[BC] SAP 시스템 정기 모니터링 [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] 2022년 2nd interim 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달 [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 ([MM]VMI 재고 현황 메일 전송 외 1건) [BC] HCM운영 OpenSSL 보안 취약점 확인작업 업무지 [BC] HCM운영 SSO Page Redirect 관련 테스트 작업 업무지원 [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB Auto Log 파일 Full로 점검 및 조치 업무지원
11/03 11/03 11/02 11/02 11/02 11/03
11/03 11/03 11/02 11/02 11/02 11/03
11/01 11/01 11/01 11/02 11/01 11/03
19

## Slide 10
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/04 11/30
11/07 10/31
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대. - [e-Pro] 예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업 ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀
e-Pro /CES /PPMS 전광호
e-Pro /CES /PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] SR(ITSM-84596) 요청건 작업. :중처법 평가결과 변경 -> 평가결과 코드추가 및 DB변경 - [e-Pro] SR(ITSM-84752) 요청건 작업. :중처법 평가결과 변경 – DB 변경 - [e-Pro] 예가산정 – 액티비티 업로드 작업 : SR 번호 없음(계약관계로 선처리) - [e-Pro] 예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업 ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀 - 요청자의 요청으로 보류(2022-10-31)
11/04 10/31 11/01 11/30 ---
11/04 10/31 11/01 30% 70%
10/31 10/31 11/01 10/31 09/15
10/31 11/15 11/30
10/12 10/25 10/07
- [PRM] 영업시설물 지원 시스템 개발 - [PRM]저유소에서 거래처간 T/T 실 수송거리 측정 자동화 - [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화
RPM /S-ERP /BI-EDW 남대현
RPM /S-ERP /BI-EDW 남대현
- [PRM] 영업시설물 지원 시스템 개발 - [PRM] 거래처 저유소 실 수송거리 측정 추가 보완 - [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화
10/31 11/15 11/30
88% 95% 50%
10/12 10/25 10/07
20

## Slide 11
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/15 11/30
10/12 10/25 10/07
- [PRM] 영업시설물 지원 시스템 개발 - [PRM]저유소에서 거래처간 T/T 실 수송거리 측정 자동화 - [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화
RPM /S-ERP /BI-EDW 남대현
RPM /S-ERP /BI-EDW 남대현
- [PRM] 영업시설물 지원 시스템 개발 - [PRM] 거래처 저유소 실 수송거리 측정 추가 보완 - [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화
10/31 11/15 11/30
88% 90% 25%
10/12 10/25 10/07
10/28 11/30 11/30 --- ---
08/19 10/18 10/20 06/08 02/07
- [E-Approval] 전자결재 내 PM Work Order 발행 요청서 등록 요청 - [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행서 신규 양식 5종 개발 - [E-Approval] 세무팀 추가 전결 필요 항목에 대한 HCM 결재선 추가 - [E-Approval] 독신자 주거지원비 신청서 개발 - [E-Approval] 임원정렬순서 조건 추가에 따른 기능 개발
E-Approval /TPMS 배영식
E-Approval /TPMS 배영식
- [E-Approval] 전자결재 내 PM Work Order 발행 요청서 등록 요청 - [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행서 신규 양식 5종 개발 - [E-Approval] 세무팀 추가 전결 필요 항목에 대한 HCM 결재선 추가 - [E-Approval] HCM 일자관리 코드 신규 코드(파트리더 임명일자) 생성 요청
10/28 11/30 11/30 11/30
90% 30% 11/03 30%
08/19 10/18 10/20 11/03
21

## Slide 12
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/18 11/18
10/20 11/02
- [ERM] SMS 사내정책 변경으로 인한 SMS 로직 변경처리 - [ERM] ERM IT 시스템 리스크 프로파일 다운로드 양식 변경
LMS /ERS /ERM 순현국
LMS /ERS /ERM 순현국
- [LMS] 교육훈련신청서 전표생성시 구매처 미등록오류 확인 및 재처리 - [LMS] 교육결과보고 전자결재 연계시 오류 확인 요청(해당 교육과정에 대한 동일 케이스 정리하여 재처리 예정) - [ERM] SMS 사내정책 변경으로 인한 SMS 로직 변경처리 - [ERS] 10월기능개선 운영 적용 - [ERM] ERM IT 시스템 리스크 프로파일 다운로드 양식 변경 - [ERS] MSDS 개정시 문서번호 중복으로 전자결재연계 배치 오류 확인. 오류 확인후 재처리 - [ERM] 월별 LTI 사고 건수 바로가기 등록 버튼 클릭시 오류 확인 및 수정 - [ERM] ERM 시스템 OpenSSL 사용 내역 확인 요청 - [LMS] 수강자삭제시 교육계획 삭제 여부 확인요청 - [LMS] 기존 교육훈련신청서 전표생성 완료건 역분개 하여 재처리 요청 - [LMS] 11월 대상 장비 진단 실패 확인 요청
10/31 10/31 11/18 10/31 11/18 10/31 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02
10/31 10/31 90% 10/31 30% 10/31 11/02 11/02 11/02 11/02 11/02
10/18 10/19 10/20 10/28 11/02 10/31 11/02 11/02 11/02 11/01 11/02
12/31 11/11 11/18
06/13 08/17 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] 집중휴가로 발생하는 담당자 이관업무 개선 – oracle procedure 개발 -with 박선미사원 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선 수정
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] 변경 계약서 작성시 서식 오류 발생건 수정 (4501157545, 4501149897 ) - [e-Pro] 업체등록정보 MRO 값에 대한 이슈 확인및 문제점 수정 작업 - [e-Pro] RQ221000348 기술검토 결과 전자결재 연동 오류 처리 - [e-Pro] CTR221000041 계약서 PDF 오류 수정
11/03 11/01 11/11 11/02 11/03
11/03 11/01 50% 11/02 11/03
10/31 10/31 11/01 11/02 11/03
22

## Slide 13
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/01 11/17 --- --- 11/30 11/10 11/18
07/04 10/07 07/25 07/21 10/31 10/19 11/14
- [E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 - [E-BIZ] 사후적립 통제기준 변경 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [E-BIZ] ISIMS E-BIZ 전환 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리
e-Biz /계정관리 이여진
e-Biz /계정관리 이여진
- [E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 - [E-BIZ] 사후적립 통제기준 변경 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [E-BIZ] ISIMS E-BIZ 전환 보완 - [E-BIZ] 주유원복 구매 주문취소 기능 수정 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 16건 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 5건
12/01 11/17 --- --- 11/30 11/09 11/30 11/11 11/11
95% 90% --- --- 0% 11/09 20% 10/28 10/28
07/04 10/07 07/25 07/21 10/31 11/09 10/19 11/07 11/07
12/01 11/17 --- --- 11/30 11/10 11/11
07/04 10/07 07/25 07/21 10/31 10/19 11/07
- [E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 - [E-BIZ] 사후적립 통제기준 변경 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [E-BIZ] ISIMS E-BIZ 전환 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리
e-Biz /계정관리 이여진
e-Biz /계정관리 이여진
- [E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 - [E-BIZ] 사후적립 통제기준 변경 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [E-BIZ] 주유원복 수정 및 배포 - [E-BIZ] ISIMS E-BIZ 전환 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 4건 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 7건
12/01 11/17 --- --- 11/03 11/30 11/10 11/03 11/03
95% 90% --- --- 11/03 0% 20% 10/28 10/28
07/04 10/07 07/25 07/21 11/01 10/31 10/19 10/31 10/31
23

## Slide 14
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/11 11/11 --- 11/30 12/31
11/07 06/02 06/24 10/17 08/10
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙대사 로직 일부 수정요청 - [RPA] 기본 브라우저 크롬 적용 대응 - [RPA] Daily report 테스트 - [RPA] A11 179PC RPA 테스트
RPA /전자계약관리 박선미
RPA /전자계약관리 박선미
- [RPA] A11 회계 지급 모니터링 및 엑셀 오류 확인 - [계정관리] 계정정보 확인 및 수정 - [RPA] A360 항공 급유 실행 요청 - [RPA] A11 회계 지급 메일 미발송 확인 - [RPA] A11 외화 입금 및 외화송금 수신자 변경 - [RPA] A11 외화 지급 계좌 수신자 변경 - [RPA] A11 사전점검 메일 미발송 확인 및 수기 발송 - [RPA] A360 항공 급유 실행 요청 - [RPA] A11 외화 지급 수기 승인 - [계정관리] 계정정보 확인 및 수정 - [RPA] Outlook 메일 자격증명 팝업 확인 - [계정관리] 계정정보 확인 및 수정 - [RPA] A11 회계 지급 코드 확인
10/31 10/31 11/01 11/01 11/01 11/01 11/02 11/02 11/02 11/02 11/03 11/03 11/03
10/31 10/31 11/01 11/01 11/01 11/01 11/02 11/02 11/02 11/02 11/03 11/03 11/03
10/31 10/31 11/01 11/01 11/01 11/01 11/02 11/02 11/02 11/02 11/03 11/03 11/03
11/30 11/18
11/02 11/11
- Ubuntu 서버 무선 Lan 설치 (드라이버 설치하여 탐색 확인) - 주간보고 System 활용 후 피드백 수렴 및 보완 - 유효성 검사 강화 - 편의성 추가
이지은
이지은
- 계획서 기반 시스템 개선 및 개발 - Ubuntu 서버 무선 Lan 설치 (드라이버 설치하여 탐색 확인)
11/11 11/30
100% 50%
10/28 11/02
24

## Slide 15
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/11 11/07
10/20 11/02
- 계획서 기반 시스템 개선 및 개발 - Ubuntu 서버 무선 Lan 설치
이지은
이지은
- 주간보고 취합 System test 버전 수정 계획서 - 계획서 기반 시스템 개선 및 개발 - Ubuntu 서버 무선 Lan 설치
10/31 11/11 11/07
100% 60% 50%
10/28 10/28 11/02
25