## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 02/28 01/31 01/31 12/30 12/30 01/31 01/31
10/06 09/08 11/08 11/17 12/06 12/06 12/16 12/16
- [HR] 연차휴가 사용통계 기능 부분 변경 요청​ - [HR] 년간 연차휴가 이월/보상 및 발생관련 HCM 메뉴 고도화작업 요청​ - [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [HR] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청​ - [HR] 저유소 특근확인서 양식 일부 변경요청​ - [HR] 저유소 특근확인서 양식 일부 변경요청​ - [HR] 근태평가 및 쿼터공제 기능 개선​ - [HR] 학자금 신청서 관련 개발 요청의 건
HCM 김도신
HCM 김도신
- [HR] 년간 연차휴가 이월/보상 및 발생관련 HCM 메뉴 고도화작업 요청​ - [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [HR] 근태평가 및 쿼터공제 기능 개선​ - [HR] 급여 및 인사원장 관련 요청​ - [HR] 직급/직위/결재직위 개편작업 지원​
02/28 01/31 01/31 01/06 12/29
80% 60% 80% 40% 12/29
09/08 11/08 12/16 12/26 12/27
01/31
11/25
- [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화
HCM /Fiori 김예린
HCM /Fiori 김예린
- [HR] 변동공제 Number range 세팅 오류에 따른 설정 변경 및 데이터 수정 - [HR] HCM 문의 응대 및 확인작업 - [HR] 엔지니어 특근계획서 전산화
12/29 12/29 01/31
100% 100% 100%
12/27 12/26 01/06
12/27 01/31
12/07 12/16
- [MM](SAP) MRO 제외 자재 정보에 '공급업체 정보' 및 '내자/외자' 구분 컬럼 추가 등 - [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청
MM 김원기
MM 김원기
- [MM](SAP) MRO 제외 자재 정보에 '공급업체 정보' 및 '내자/외자' 구분 컬럼 추가 등 - [FI]회계 자동승인대상 e-Pro 전표 추출 프로그램 개발요청 - [MM] 기성보고서(AD5-22-0004) 금액 감액 수정 요청 - [MM] Argus Long-term Price Forecast 구매 건 기성 관련 DOC 날짜 변경 요청 - [FI]결재요청리스트 화면 속성변경
12/27 01/31 01/02 01/02 01/09
70% 40% 12/26 12/26 12/27
12/07 12/16 12/26 12/26 12/27
7

## Slide 2
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/04 01/04 01/04
01/02 01/02 01/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 내부통제 권고사항 관리자 권한 보유자 현황 취합 정리 및 전달 - [BC] HCM운영 SSO PW 변경 오류 관련 업무지원 및 모니터링 - [BC] ERP운영 접속 사용자 자동 로그오프 예외처리 설정등록 (제품출하팀) - [BC] ERP운영 일회성 배치잡 신규설정 및 등록작업 (ZTD_D_CNFM DLVRY_CUR_DAY 외1건)
12/28 12/28 12/28 12/29 12/28 12/29
12/28 12/28 12/28 12/29 12/28 12/29
12/27 12/27 12/27 12/26 12/28 12/29
01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31
11/16 11/16 11/22 12/14 07/20 09/02
- [SD] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 - [SD] CRM 시스템 삼성유류대금카드 매입액 및 수수료 I/F 요청 - [SD] 연체거래처 Daily Warning 메일링 서비스 - [SD] SAP 가격입력 승인 알람 기능 생성 요청 등​ - [SD] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [SD] 구매자금 거래처 등록 및 연장 관련 시스템 (ERP) 요청 ​
SD /TD 박태준
SD /TD 박태준
- [SD] 연체거래처 Daily Warning 메일링 서비스 - [SD] SAP 가격입력 승인 알람 기능 생성 요청 등
01/31 01/31
80% 70%
11/22 12/14
8

## Slide 3
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/13 01/31 01/06
01/06 01/06 01/06
- [MM] MRO자재 MRP 자동실행시 메일 전송 기능 추가​ * ZMMR4000 MRP 실행 후 P/R 고정 ID 자동 설정시 오류 발생 건에 대한 메일 전송 기능 추가 - [MM] MRO 자재 8000 GROUP 자재운영실적 개발 요청​ * 화공약품/촉매 플랜트-저장위치별 자재운영실적 리포트 개발 - [MM] VMI 자재 예약 확정시 가용재고 체크 로직 보완 건​ * ZMM_RESERVATION_BADI VMI자재일 경우 가용재고 마이너스 발생시 예외 처리
MM /공장 오승룡
MM /공장 오승룡
- [MM] 반납 이동유형 222 처리 로직 개선​ * ZWM_RFC_RECEIVE_EXEC_RST_INFO 이동유형 222 반납시 특별재고 유형에 따른 로직 추가 - [MM] MRO자재 MRP 자동실행시 메일 전송 기능 추가​ * ZMMR4000 MRP 실행 후 P/R 고정 ID 자동 설정시 오류 발생 건에 대한 메일 전송 기능 추가 - [MM] MRO 자재 8000 GROUP 자재운영실적 개발 요청​ * 화공약품/촉매 플랜트-저장위치별 자재운영실적 리포트 개발 - [MM] VMI 자재 예약 확정시 가용재고 체크 로직 보완 건​ * ZMM_RESERVATION_BADI VMI자재일 경우 가용재고 마이너스 발생시 예외 처리
12/30 01/13 01/31 01/06
12/26 90% 50% 90%
12/12 12/21 12/22 12/26
[보류] 01/02 01/15 01/31 01/30 01/06
07/21 12/07 12/22 12/27 10/19 01/02
- [EBIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [EBIZ/FLBIZ] 감사 대비 어플리케이션 로그 기능 - [EBIZ] ISIMS 자동 전송 기능 추가 - [EBIZ] 운영인계정 최초접속 확인절차 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리​
e-Biz /계정관리 이여진
e-Biz /계정관리 이여진
- [EBIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완​ - [EBIZ/FLBIZ] 감사 대비 어플리케이션 로그 기능 - [EBIZ] 본인인증 변경 작업 - [EBIZ] ISIMS 자동 전송 기능 추가 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 12건 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 5건
[보류] 01/02 12/30 01/15 01/30 12/29 12/29
[보류] 90% 12/29 0% 40% 12/29 12/29
07/21 12/07 12/12 12/22 10/19 12/26 12/26
9