## Slide 1
2. Summary - ①Baynex
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2022-12-22 test
12/30
[E-BIZ] 거래처 정보화면 임원 별도처리
ERP
ERP
[E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완
2022-12-22 test
완료
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분
업무 내용
진행율
상 태
구분
업무 내용
완료예정
비고
비고
완료일
12/02 12/16
WEB
[주간보고 System(RMS)] UserView 생성 및 보완 [주간보고 System(RMS)] part leader page 구현
2022-12-22 test
완료
12/16 12/28
2022-12-22 test
12/19
[주간보고 System(RMS)] part leader page 구현
WEB
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Z11-22-0019
Field contents changed: I_PSTYP -> 0
2022.12.08
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
SROH
User
구분(일반/긴급)
일반
4