## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [E-BIZ] e-Biz 거래처 정보화면 개선 - [E-BIZ] 사후적립 통제기준 변경 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [E-BIZ] ISIMS E-BIZ 전환 보완 - [E-BIZ] 주유원복 개선 - [E-BIZ] 거래처 정보화면 임원 별도처리 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(권한부여) 16건 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서(개인계정) 5건
e-Biz /계정관리 이여진
07/04 10/07 07/25 07/21 10/31 11/14 11/15 10/19 11/14 11/14
12/01 11/30 12/30 --- 11/30 11/17 11/25 11/10 11/18 11/18
11/17 11/18 0% 11/15 11/17 0% 30% 11/18 11/18
- [E-BIZ] 거래처 정보화면 임원 별도처리 - [E-BIZ] 납품보류 해제요청 기능 추가 - [E-BIZ] ERP 매출원장(ZSDR5370) 보완 - [ERP] 운영 ERP 사용자 정보 동기화 - [ERP] 선처리 내역 확인 후 기각된 내용 처리 - [ERP] ERP 사용자 권한신청서 상시 처리
11/25 12/30 --- 11/30 11/30 11/25
11/15 07/25 07/21 10/19 11/16 11/21
e-Biz /계정관리 이여진

## Slide 2
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[e-Pro] 데이터 변경 업무 [e-Pro] 유조차량 도색업체 일부(5개사) 종전가 대금지급을 위한 시스템 단가 변경 (추가작업) [e-Pro] ITSM-85132 입찰 건 기술견적서 교체 요청 [e-Pro] 업체등록정보 MRO 값에 대한 이슈 확인및 문제점 수정 작업
e-Pro /PPS 노승표
11/14 11/17 11/14 11/01
11/18 11/25 11/14 11/18
11/18 50% 11/14 100%
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선 수정
03/31 11/30
06/13 10/07
e-Pro /PPS 노승표

## Slide 3
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- Ubuntu 서버 cd 패키지 설치 및 Lan 드라이버 설치 - 주간보고 system 피드백 수렴 및 보완 - 유효성 검사 강화 - 편의성 추가 - 담당 업무 등록 페이지 - Report tool 탐색 및 적합성 고려
이지은
11/02 11/11 11/18
11/18 11/18 11/22
50% 100% 80% 100% 30%
- Ubuntu 서버 활용 - 주간보고 system 피드백 수렴 및 추가 보완 - Report tool 탐색 및 적합성 고려 ( 적용 및 테스트 진행 )
11/25 11/18 11/22
11/21 11/11 11/18
이지은

## Slide 4
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP개발/운영 TD관련 요청 Note 적용작업(Note100690) - [BC] ERP개발 F/S 가용공간 부족에 따른 오래된 감사로그 삭제 작업(2019년 로그 삭제) - [BC] HCM운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 (CRITICAL T-CODE MONITORING) - [BC] '22년 11월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] HCM운영 WEB 보안 SSL 적용 작업 업무지원 - [BC] ERP운영/QA테스트 CRM시스템 연결용 RFC 신규등록 및 설정작업 (MB_RFC_PC1/MB_RFC_DC1) - [BC] BW운영/개발 SAP Security Patch Notes 관련 적용작업 업무지원
BC 박남신
11/14 11/14 11/15 11/14 11/15 11/16 11/15
11/14 11/15 11/15 11/21 11/16 11/16 11/17
11/14 11/15 11/15 11/17 11/16 11/16 11/17
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
--- ---
--- ---
BC 박남신

## Slide 5
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [RPA] A11 외화송금 재수행 - [RPA] A360 분기별 나프타 재수행 - [RPA] A11 사전점검 수기 발송 - [RPA] A11 외화송금 재수행 - [계정관리] 과거 ERP 선처리 건 확인 및 전달 - [RPA] A360 분기별 나프타 재수행 및 모니터링 - [RPA] 회계 지급 오류 확인 및 데이터 정리 - [RPA] A360 분기별 나프타 비교 값 수정 - [RPA] Daily Report 회의 - [계정관리] 계정 확인 및 수정 - [RPA] 회계 지급 재수행 - [RPA] Daily Report 개발 및 테스트
RPA /전자계약관리 박선미
11/15 11/15 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/18 11/18 11/18 11/18 10/17
11/15 11/15 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18
11/15 11/15 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/18 11/18 11/18 11/18 11/18
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청 - [RPA] 기본 브라우저 크롬 적용 대응 - [RPA] Daily report 운영 테스트 - [RPA] A11 179PC RPA 테스트
11/25 12/31 --- 11/25 12/31
11/21 06/02 06/24 11/21 08/10
RPA /전자계약관리 박선미