## Slide 1
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 [보류]
06/13 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동 결재선 수정
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] 고도화 프로젝트 전환 작업 - [e-Pro] 일반용역 계약(PO#4501149897)건에 대한 변경 요청
01/27 01/29 01/27
01/27 01/29 01/27
01/25 01/25 01/27
01/27 02/10 03/03
01/26 01/26 01/26
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] 자동 배포 진행(GCMS) - [ATSS] 차량별시행현황 지도 개발
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
- [ASM] GCMS 자동 배포 개발 - [ASM] ITSM-48505 변경 요청서 삭제 - [ASM] ITSM-89684 재배포 - [ASM] ITSM-90150 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-89854 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-90286 제목 변경 - [ASM] ITSM-90286 산출물 제거 - [ASM] ITSM-90359 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-86143 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-90117 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-89832 상태 변경 - [ASM] ITSM-90413 변경 시스템 수정 - [ASM] ERP 권한작업 작업자 일괄 변경 - [ATSS] 차량별시행현황 지도 개발 - [ATSS] 대구지사 ATSS 설치 지원 - 영천 외 5개 저유소 제외 출력 배포 - CP 도메인 변경 개선 배포 - 주가 도메인 변경 개선 추가 배포
02/10 02/10 02/10 01/30 01/30 01/31 02/01 02/02 02/02 02/02 02/02 02/03 02/03 03/03 01/30 02/03 02/02 02/02
25% 01/30 01/30 01/30 01/31 01/31 02/01 02/02 02/02 02/02 02/02 02/03 02/02 10% 01/30 02/03 02/02 02/02
01/26 01/26 01/26 01/30 01/30 01/31 02/01 02/02 02/02 02/02 02/02 02/03 02/03 01/26 01/30 02/02 02/02 02/02
7

## Slide 2
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/31 02/28 [보류]
01/02 02/01 02/07
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [TPMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건 - [E-Approval] 임원정렬순서 조건 추가에 따른 기능 개발
E-Approval /TPMS 배영식
E-Approval /TPMS 배영식
- [E-Approval] 엔지니어 특근계획서 전산화 - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청 - [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선 - [TPMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건
01/31 01/31 03/31 02/28
01/31 01/31 50% 10%
01/02 01/02 01/02 02/01
8