## Slide 1
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 [보류]
06/13 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무 - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동 결재선 수정
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 - [e-Pro] 고도화 프로젝트 전환 작업 - [e-Pro] 일반용역 계약(PO#4501149897) 건에 대한 변경 요청
01/27 01/29 01/27
01/27 01/29 01/27
01/25 01/25 01/27
01/27 [보류] 01/31
01/11 12/29 12/29
- [RMS] DB 테이블 세부화 및 변경 (정규화 작업 진행 후 시스템 적용) + RMS-테이블정의서 토대로 진행 - [RMS] 1차 테스트 (피드백 수렴 / 에러 처리) - [RMS] 시스템 매뉴얼 제작 (사용자, pl, 관리자)
이지은
이지은
- [RMS] DB 테이블 세부화 및 변경 (정규화 작업 진행 후 시스템 적용) + RMS-테이블정의서 토대로 진행 - [RMS] 1차 테스트 (피드백 수렴 / 에러 처리) - [RMS] 시스템 매뉴얼 제작 (사용자, pl, 관리자)
01/20 [보류] 01/31
01/20 [보류] 20%
01/11 12/29 12/29
7

## Slide 2
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/27 02/05 02/15 01/31
01/26 01/26 01/26 01/26
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] 자동 배포 진행(GCMS) - [ATSS] 거리 데이터 쿼리 수정 개발 - [mobile] G/W CP 도메인 변경
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
ATSS /ASM /Mobile /Admin관리 박민우
- [ASM] ITSM-89263 재배포 - [ASM] ITSM-88844 변경완료 - [ASM] ITSM-88361 변경승인자 변경 - [ASM] ITSM-86313 재배포 - [ASM] ITSM-89623 삭제 - [ASM] ITSM-89678 작업완료 - [ASM] ITSM-86313 재배포 - [ASM] ITSM-89250 작업유형 변경 및 데이터 작업서 삭제 - [ASM] ITSM-89252 작업유형 변경 및 데이터 작업서 삭제 - [ASM] 자동 배포 반영 시스템 배포 계정 작성 - [ASM] 기준정보(Interlock) 수정 - [ASM] ITSM-89786 서비스 요청서 삭제 - [ASM] ITSM-80032 스텝 변경 - [ASM] GCMS 자동 배포 개발 - [ATSS] ATSS 영업그룹관리 데이터 변경 - [ATSS] ATSS 영천저유소 제외 개선 개발 - [mobile] CP 도메인 변경 개선 개발 - [mobile] 주가 도메인 변경 개선 개발
01/16 01/17 01/17 01/18 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/20 01/20 01/20 02/05 01/17 01/18 01/31 01/20
01/16 01/17 01/17 01/18 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/20 01/20 01/20 20% 01/17 01/18 01/31 01/20
01/16 01/17 01/17 01/18 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/19 01/20 01/20 01/20 01/16 01/16 01/17 01/16 01/18
8