## Slide 1
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/17 01/20 01/20
12/23 01/11 01/05
- [CCS] 인수인계 및 개발 환경 세팅, 접근 권한 신청 - [LOPAS] 해상이관오더관리 배치 재실행 오류 – 개 발서버에서는 오류가 나지 않고 운영에만 오류가 나서 확인 필요 - [FLBIZ] 인수인계 및 개발 환경 세팅, 접근 권한 신청
CCS /LOPAS /FLBIZ 권지수
CCS /LOPAS /FLBIZ 권지수
- [LOPAS] 송유관이관오더관리 UI 오류 수정 - [LOPAS] 송유관이관오더생성 조회 쿼리 오류 수정 - [LOPAS] 해상이관오더관리 배치 재실행 오류 – 개 발서버에서는 오류가 나지 않고 운영에만 오류가 나서 확인 필요 - [LOPAS] 영천(대송)저유소만 배치 데이터가 들어 오지 않는 오류 - EAI수정 , 날씨 배치 오류 – API 키 만료로 키 값 수정 후 jar 배포 - [CCS] 인수인계 및 개발 환경 세팅, 접근 권한 신청
01/11 01/12 01/20 01/11 01/17
01/10 01/12 10% 01/11 80%
01/04 01/12 01/11 01/11 12/23
01/31 01/31 01/31 01/31
01/06 01/06 01/12 01/12
- [OSPM] 첨부파일 업로드 공통 모듈 유지보수 및 개선 작업​ - [OSPM] DCS/ESD 계정등록/변경/삭제 신청서 전산화 방안(OSPM) 유지보수​ - [E-Approval] 장비사용 확인서 변경 요청 - [OSPM] 장비사용 확인서 변경 요청
OSPM /E-Approval 김구
OSPM /E-Approval 김구
- [E-Approval] 전산소모품(본사) > 월간수불부 유지보수 요청 건​ - [E-Approval] 당일 시간주차 신청서(본사) 양식 담당자 문구 변경 요청 건​ - [OSPM] 결재 단계 변경 요청​
01/10 01/12 01/10
[보류] [보류] [보류]
01/09 01/12 01/09
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS /ePSMS 김상훈
OAS /ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석​ - [OAS] 속보용재고(ERP)​ - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP)​ - [OAS] Web Datasource 변경​ - [OAS] 마감계유 전 메뉴 To Date 추가​ - [OAS] CS, LOGIN 인증 처리​ - [OAS] SSO 연동​
12/31 12/31 12/31 01/13 01/13 01/13 02/28
50% 50% 50% 01/10 01/13 01/13 25%
08/15 11/28 11/28 01/05 01/11 01/11 02/09
7

## Slide 2
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/30 01/30 01/30 01/30
10/07 11/18 01/06 01/16
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화​ - [PRM] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 ​ - [BI/EDW] CAPEX 집행 현황 조회 화면 수정 요청​ - [PRM] CI시설지원 요청시 첨부기능 보완​
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
PRM /S-ERP /BI-EDW 남대현
- [PRM] 퇴직임직원운영 직영주유소 벤치마킹 주유소 소비자 가격조사 등 자동화​ - [PRM] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축 ​ - [BI/EDW] CAPEX 집행 현황 조회 화면 수정 요청​ - [PRM] CI시설지원 요청시 첨부기능 보완​ - [PRM] CI Sign물 단가계약 자재번호 변경요청
01/30 01/30 01/30 01/30 01/20
89% 99% 99% 0% 0%
10/07 11/18 01/06 01/16 01/16
03/31 [보류]
06/13 10/07
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무​ - [e-Pro] RODA 개정에 따른 입찰/구매품의서 자동결재선 수정​
e-Pro /PPS 노승표
e-Pro /PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무​ - [e-Pro] 전자계약(결재번호:AP230100551) 결재 대기 상태로 복구 요청​ - [e-Pro] 이펙스 단가계약 중복 자재번호 삭제 요청​ - [e-Pro] 기 등록 해외업체 사업자번호 등록 요청​ - [e-Pro] 업체 등록 관련 오류사항 처리​ - [e-Pro] TGTU 공정 Anti-foaming agent 단가계약 (`23.2월~`25.1월) 결재 오류 처리
01/13 01/09 01/10 01/13 01/13 01/13
01/13 01/09 01/10 01/13 01/13 01/13
01/09 01/09 01/10 01/12 01/12 01/13
8

## Slide 3
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/20 01/20 01/17 01/17 01/17
01/16 01/16 01/16 01/16 01/13
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무​ - [ASM] 자동 배포 진행(GCMS)​ - [ATSS] 영업그룹관리 분석 및 데이터 수정​ - [ATSS] 거리 데이터 쿼리 수정​ - [mobile] G/W CP 도메인 변경​
ATSS /ASM /Mobile /ADMIN관리 박민우
ATSS /ASM /Mobile /ADMIN관리 박민우
- [ASM] GCMS 자동 배포 openssh 설치​ - [ASM] 전 시스템 SR, CH, DT 모집단 추출​ - [ASM] ITSM-89154 견적서 삭제​ - [ASM] ITSM-88811 상태 변경​ - [ASM] SAP 15개 항목 모집단 추출​ - [ASM] 운영평가 요청 자료 작성​ - [ASM] final 모집단 작성​ - [ASM] 전자결재 신청 대상 항목 Interlock 추가​ - [ASM] ITSM-88225 자동 배포​ - [ASM] ITSM-89263 재배포​ - [ATSS] 울산 지사 설치 지원​ - [ATSS] ATSS 거리 데이터 회의​ - [mobile] IOS 내부 배포 계정 개발자 추가 (SHE)​ - [mobile] 강남 지사 G/W 설치​ - [mobile] G/W CP 도메인 변경​ - [mobile] IOS SHE 빌드 후 전달​ - [기타] CCS 인수인계​
01/09 01/09 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/12 01/09 01/12 01/11 01/13 01/13 01/13 01/13
01/09 01/09 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/12 01/09 01/12 01/11 01/13 01/17 01/13 01/13
01/09 01/09 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/12 01/09 01/12 01/11 01/13 01/13 01/13 01/13
9

## Slide 4
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/20 [보류] [보류] 01/20 01/20
01/16 06/02 11/29 08/10 01/16
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 ​ - [RPA] 회계전표 증빙 대사 로직 일부 수정 요청​ - [RPA] Daily report 엑셀 다운 현상 원인분석​ - [RPA] A11 117PC RPA 테스트​ - [RPA] A11 #4 외화송금 매크로 특수문자 확인
RPA /전자계약 /GCMS 박선미
RPA /전자계약 /GCMS 박선미
- [RPA] A360 자가 수송비 PW 자격증명 변경​ - [RPA] A11 #4 외화 송금 수행 및 모니터링​ - [RPA] 117pc 연결 불가 확인 및 재부팅​ - [RPA] A11 #1 회계 지급 재수행​ - [RPA] A11 #4 외화송금 전표 년도 확인 및 vbs 코드 추가 ​ - [RPA] 사전점검 수기 발송​ - [RPA] A11 #4 외화송금 수행 및 모니터링​ - [RPA] A11 #4 외화송금 추가 수정 ​ - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트​ - [RPA] RPA 일부 인계​ - [RPA] A11 #2-1 외화지급계좌 증빙 대사 Chrome 변경​ - [RPA] 사전점검 수기 발송 ​ - [RPA] 209pc 확인 및 AA가동​ - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 ​ - [RPA] A11 #2-1 외화지급계좌 증빙 대사 Chrome 변경 및 테스트​ - [전자 계약/GCMS] IAM 접속 확인 및 요청​ - [RPA] RPA 일부 인계​ - [RPA] A11 #2-2 외화지급계좌 ERP 등록 Chrome 변경 및 테스트​ - [RPA] 사전점검 수기 발송​ - [RPA] A11 179pc, 209pc AA재가동​ - [RPA] A11 #4 외화송금 수행 및 모니터링​ - [RPA] A11 #4 외화송금 실패 메일 발송 OutLook으로 변경​ - [RPA] A360 Daily Report 엑셀 테스트 ​ - [RPA] A11 #2-1, 2-2 작업 스케줄 등록​ - [RPA] RPA 일부 인계​
01/09 01/09 01/09 01/09 01/09 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13
01/09 01/09 01/09 01/09 01/09 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13
01/09 01/09 01/09 01/09 01/09 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/11 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13
10

## Slide 5
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
- [RPA] CSS 사전점검 Explorer -> Chrome 변경​ - [RPA] A11 #4 외화송금 메일 미발송 확인 및 실패메일발송 수정​ - [RPA] A11 #4 외화송금 매크로 확인 및 로그 추가​ - [GCMS] DB, eclips 설치 및 연결​
01/13 01/13
01/13 01/13
01/13 01/13
12/30 01/31 01/31 03/31 [보류]
10/18 01/02 01/02 01/02 02/07
- [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전 보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발​ - [E-Approval] 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청​ - [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선​ - [E-Approval] 임원정렬순서 조건 추가에 따른 기능 개발
E-Approval /TPMS 배영식
E-Approval /TPMS 배영식
- [E-Approval] 단가계약 정산품의서, Vendor Survey 요청서, 정성평가 요청서, 정성평가 결과서, 긴급구매 입찰시행서, 기술검토 요청서, 기술검토 결과서, 안전 보건검토 요청서, 안전보건검토 결과서 개발​ - [E-Approval] 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [E-Approval] 예외근무신청서_근무시간 특근발생 기능 추가 요청​ - [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개선​
12/30 01/31 01/31 03/31
90% 35% 10% 5%
10/18 01/02 01/02 01/02
11

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 01/20 01/31
12/08 12/28 01/05
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청​ - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청​ - [LMS] 교육훈련신청서 임시저장(작성중인) 문서 데이터를 시행교육과정관리 데이터에 비 활성화 요청 외
LMS /ERS /ERM 순현국
LMS /ERS /ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청​ (BCM 신규 프로젝트 인원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진행예정)​ - [ERM] ERM 시스템 소켓에러 관련 WEB서버 및 WAS 설정, 로직 설정 확인 요청​ - [LMS] LMS 시행교육과정 세부 데이터 CRUD 기능 개선​ - [LMS] 2022년 스마트러닝 교육시간 중복 데이터 삭제​ - [LMS] 교육훈련신청서 임시저장(작성중인) 문서 데이터를 시행교육과정관리 데이터에 비 활성화 요청 외​ - [ERS] SOM-6-680 문서 수정 오류 확인 및 재처리​ - [LMS] 교육훈련신청서 전자결재 연계시 사업자번 호 잘못 입력해서 전표생성 오류 발생 확인 및 재 처리 요청​ - [LMS] ACT-Eng. Program 과정 (3기) 근태 미반영으 로 전자결재 연계처리 요청​ - [ERS] SOB-01-002 직제규정(영문) 개정문서 수정시 오류 재처리 요청​
06/30 01/20 01/20 01/12 01/31 01/09 01/13 01/09 01/13
30% 60% 01/11 01/12 30% 01/09 01/13 01/09 01/13
12/08 12/28 12/26 01/11 01/05 01/09 01/12 01/09 01/13
12

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] [보류] 01/31
11/09 12/02 01/13 12/12
- [GCMS] CRM Upgrade 인터페이스 협의​ - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관 련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) ​ - [WMS] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따른 개선 건​ - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육​
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
WMS /EWS /RPA /GCMS 이병준
- [GCMS] CRM Upgrade 인터페이스 협의​ - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 모바일 상품권 관 련 화면 수정 (일일판매보고 품의서, 모바일상품권 판매현황) ​ - [GCMS] CRM Upgrade 로 인한 SAP Data Service 배치 변경 부분 작업​ - [GCMS] 판매등록 화면 전자결재내역 가져오기 기능 오류 확인 요청 (전자결재 완료 시 진행 가능)​ - [GCMS] HQGIFTAP 서버 FTP 취약점 확인 요청​ - [WMS] 자동통제 관련 미회신 증빙자료 및 Update test 수행을 위한 추가자료 요청​ - [WMS] 입고예정 대상 자재 중 "M7" 유형의 자재에 대한 인터페이스 예외 처리​ - [WMS] 2022 final 운영평가 샘플 자료 요청​ - [WMS] 내부회계관리제도(IAMS) 운영실태 평가를 위한 WMS 권한 부여 요청​ - [WMS] Application Log 수집현황 증적 요청​ - [EWS] CBO 프로그램 가동일자 설정 요청​ - [RPA] 현행 분석 및 AA 교육
[보류] [보류] 01/19 01/13 01/13 01/13 01/17 01/13 01/11 01/10 01/09 01/31
[보류] [보류] 90% 01/10 01/13 01/13 90% 01/13 01/11 01/10 01/09 50%
11/09 12/02 01/02 01/03 01/10 01/12 01/11 01/09 01/11 01/10 01/09 12/12
01/16 [보류] [보류] 01/31
01/11 12/29 12/29 12/29
- [RMS] DB 테이블 변경​ (정규화 작업 진행 후 시스템 적용)​ - [RMS] 1차 테스트 ​ (피드백 수렴 / 에러 처리)​ - [RMS] 2차 테스트​ (피드백 수렴 / 에러 처리)​ - [RMS] 기존 시스템 완전 전환 (2월 목표)
이지은
이지은
- [RMS] DB 테이블 변경​ (정규화 작업 진행 후 시스템 적용)​ - [RMS] 1차 테스트 ​ (피드백 수렴 / 에러 처리)​ - [RMS] 2차 테스트​ (피드백 수렴 / 에러 처리)​ - [RMS] 기존 시스템 완전 전환 (2월 목표)
01/16 [보류] [보류] 01/31
30% [보류] [보류] [보류]
01/11 12/29 12/29 12/29
13

## Slide 8
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/20 01/20
01/16 01/16
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대​ - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro /CES /PPMS 전광호
e-Pro /CES /PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대​ - [e-Pro] 예가산정 - 액티비티 및 원가 자료 ​ 일괄 갱신 관련 자료분석 및 작업​ ITSM-83280 – 요청부서 : 연차보수팀​ - 요청자의 요청으로 보류​ - [e-Pro] ITSM-88972 구매요청자 변경작업.​ 및 관련 기등록 계약서 정보 삭제 작업.​ - [e-Pro] ITSM-89000 구매요구서 기술검토 여부​ 변경 작업.​ - [e-Pro] ITSM-88963 구매요청서 계정 변경 작업.​ - [e-ProI ITSM-89091 PR 목록 특정 담당자 부서​ 코드 변경 작업.​ - [e-Pro ITSM-89187 계약서 산업안전관리비 내용​ 변경작업.​ - [e-Pro] 발주번호 4501165375 동일건으로 삭제 ​ 처리(요청자 장시걸) – SR 없음.​ - [e-Pro] 예가산정 액티비티 자재비 원가 ​ 일괄 변경 작업 (요청자 :최병원 책임)​ - [e-Pro] ITSM-89228 품의서 계약서 작성여부 ​ 변경 작업.​ - [e-Pro] ITSM-89226 해당 견적의뢰건 유찰작업​ - [e-Pro] ITSM-89293 계약된 용역의 계정​ 지정 범주 변경작업.​ - [e-Pro] ITSM-89377 구매요구서 기술검토 여부​ 변경 작업.​ - [e-Pro] ITSM-89374 해당 발주 계약기간 변경​ 작업.​
01/13 [보류] 01/09 01/09 01/09 01/09 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11 01/12 01/13 01/13
01/13 70% 01/09 01/09 01/09 01/10 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11 01/12 01/13 01/13
01/09 09/15 01/09 01/09 01/09 01/09 01/10 01/10 01/11 01/11 01/11 01/12 01/13 01/13
14

## Slide 9
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
금주 업무 실적
차주 업무 계획
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 01/31 01/31 01/31 02/01 01/31 02/28 02/28 02/28
01/05 11/03 11/11 11/16 11/28 01/05 12/01 11/17 01/13
- [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영​ - [EAI] E-PRO 예가변경전송 interface 개발​ - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발​ - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발​ - [EAI] HCM 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발​ - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청​ - [EAI] 한국평가데이터 REALTOP과 당사 PRM, ERP 연계 시스템 재구축​ - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청 서 개발​
CCS /EIS /EAI /LOPAS 황보람
CCS /EIS /EAI /LOPAS 황보람
- [CCS] CCS 업무인수인계​ - [EIS] 2022.11월 결산의 EIS,Yellow Book 반영​ - [EIS] 2022.12월 결산의 EIS,Yellow Book 반영​ - [EIS] Monthly Accountability Report 생성​ - [EAI] E-PRO 예가변경전송 interface 개발​ - [EAI] CRM<->EAI 삼성유류대금 카드 결재내역 연계 신규개발​ - [EAI] PRM 퇴직임직원 인근S/S 가격조사 ERP 및 CP 연동요청 신규개발​ - [EAI] 알림톡 DB서버 변경정보 요청​ - [EAI] ERP회계 자동승인 대상 회계전표 구분 e-Pro 연계 인터페이스 개발​ - [EAI] HCM 엔지니어 특근계획서 전산화​ - [EAI] ERP와 New OAS간 Data Interface 기능 요청​ - [EAI] FSSL방화벽 업그레이드에 따른 로이터 환율 DATA확인
01/13 01/31 02/28 02/28 01/31 01/31 12/30 01/31 01/31 02/01 02/28 02/01
01/13 01/10 10% 01/11 80% 90% 80% 01/13 90% 90% 10% 01/12
01/09 12/23 01/05 01/05 11/03 11/11 11/16 12/01 01/05 11/28 12/01 11/28
15