## Slide 1
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 02/28 02/28
01/12 02/01 02/07 02/07
- [E-Approval] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [E-Approval] 첨부파일 컨트롤러 개선 건 - [OSPM] PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 - [E-Approval] PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 (전자결재)
OSPM /E-Approval 김구
OSPM /E-Approval 김구
- [OSPM]단가표 업로드 로직 변경 요청 - [OSPM]정산 처리를 위한 Rev1 추가 생성 (W/O No.: 3827749-10, 3827799-10) - [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 - [OSPM]PCS 계정 신청 및 결과 시스템 반영 요청 (전자결재) - [E-Approval][계약체결기안] 문서번호 DB3-23- 0002 '23년 고용노동부 도급승인을 위한 안전보건평가 용역 시행품의에 대해 첨부 1. 계약서 교체 요청 - [E-Approval]LMS 결재선 변경 - [E-Approval]전자결재 코스트센터명 수정 - [E-Approval]소액구매요구/승인서 - 코스트 센터 삭제 요청 - [E-Approval]계약체결기안 및 계약서 보관/관리 신청 서 삭제 요청건
02/10 02/09 02/28 02/28 02/10 02/10 02/08 02/08 02/08
80% 2023-02-09 80% 80% 2023-02-10 2023-02-10 2023-02-08 2023-02-08 2023-02-08
01/31 02/09 02/07 02/07 02/10 02/10 02/08 02/08 02/08
7